Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije

društvo s ograničenom odgovornošću

za vodoopskrbu i odvodnju

Koledovčina ulica 1, Zagreb

POSLOVNI PLAN ZA 2019. GODINU

Veljača 2019. godine

# OPĆI DIO

# Na temelju članka 14. Društevnog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 20. lipnja 2016. godine utvrđeno je da Uprava Društva priprema poslovni plan za poslovnu godinu i isti iznosi Skupštini Društva na odobrenje. Poslovni plan se iznosi kroz financijski projekt i kratki pisani sažetak predvidljivih aktivnosti Društva.

# Sukladno navedenom, Uprava Društva predlaže ovaj poslovni plan za 2019. godinu. Poslovni plan je izrađen na temelju podataka realizacije prihoda i troškova u razdoblju od 1.1. do 31.12.2018. godine, planiranih višegodišnjih investicija i plana ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu.

1.1.	OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Tvrtka: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije društvo s ograničenom odgovornošću za

vodoopskrbu i odvodnju

Skraćena tvrtka: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

Pravno ustrojbeni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću prema Zakonu o trgovačkim društvima

# Sjedište:  Zagreb (Grad Zagreb)

# Poslovna adresa: Ulica grada Vukovara 72/V do dana 13.04.2017.godine od kada je rješenjem Trgovačkog

# suda u Zagrebu promijenjena na adresu: Koledovčina ulica 1 (rješenje Tt-17/15219-3)

Djelatnost: djelatnost javne vodoopskrbe i djelatnost javne odvodnje

Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu

Matični broj subjekta upisa (MBS): 080631487

Godina osnivanja:  2007. (rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu broj Tt-07/13164/2 od 14. 11.2007.godine)

Temeljni kapital: 1.000.000,00 kn

# Brojčana oznaka razreda kod DZS :  3600, djelatnost skupljanja, pročišćavanja i opskrbe vodom

# Matični broj poslovnog subjekta: 2307731

Osobni identifikacijski broj (OIB): 54189804734

U cilju prijave i provedbe projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije-Zagreb istok“ te njegovo sufinanciranje iz fondova Europske unije s 30.06.2016.godine provedena je statusna promjena pripajanja trgovačkih društava za vodoopskrbu i odvodnju u obuhvatu projekta (Dukom d.o.o, Josipa Zorića 70, Dugo Selo, Komunalac Brckovljani d.o.o., Josipa Zorića 1, Dugo Selo, Vodoovod Zelina d.o.o., K.Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina, Vodoopskrba i odvodnja  Ivanić-Grad d.o.o., Savska 50, Ivanić-Grad, Odvodnja Ivanić- Grad d.o.o., Moslavačka 13 Ivanić-Grad i Vodoopskrba i odvodnja Vrbovec d.o.o., Kolodvorska 29, Vrbovec) društvu preuzimatelju – Vodoopskrbi i odvodnji Zagrebačke županije d.o.o., na koji način je formiran jedinstveni isporučitelj vodnih usluga osnovan od strane svih jedinica lokalne samouprave na projektnom području kako bi se osiguralo tehničko i tehnološko jedinstvo građevina javne vodoopskrbe od izvorišta do krajnjih korisnika i osigurala isporuka vode namijenjena ljudskoj potrošnji po jednistvenoj cijeni, sve sa svrhom optimalizacije i racionalizacije poslovanja te ostvarivanja nižih troškova poslovanja i nižih cijena vodne usluge.

1.2.	TEMELJNI KAPITAL

Temeljni kapital Društva iznosi 1.000.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti u novcu. Temeljni kapital Društva sastoji se od četrnaest (14) poslovna udjela koje su preuzeli članovi Društva u iznosima i udjelima kako slijedi:

| Član Društva | Iznos temeljnog uloga kn | Poslovni udjel % |
| --- | --- | --- |
| Grad Dugo Selo | 165.500,00 | 16,55 |
| Grad Sveti Ivan Zelina | 151.200,00 | 15,12 |
| Grad Vrbovec | 140.200,00 | 14,02 |
| Grad Ivanić Grad | 137.900,00 | 13,79 |
| Općina Rugvica | 74.600,00 | 7,46 |
| Općina Križ | 66.000,00 | 6,60 |
| Općina Brckovljani | 64.800,00 | 6,48 |
| Općina Kloštar Ivanić | 57.700,00 | 5,77 |
| Općina Dubrava | 49.700,00 | 4,97 |
| Općina Gradec | 34.900,00 | 3,49 |
| Općina Farkaševac | 18.300,00 | 1,83 |
| Općina Preseka | 13.700,00 | 1,37 |
| Općina Bedenica | 13.600,00 | 1,36 |
| Općina Rakovec | 11.900,00 | 1,19 |
| Ukupno | 1.000.000,00 | 100 |

1.3.	 DJELATNOST

Predmet poslovanja Društva određen je člankom 5. Društvenog ugovora i u potpunosti je usklađen s odredbama Zakona o vodama (NN, 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14).

Predmet poslovanja Društva čine slijedeće djelatnosti:

- djelatnost javne vodoopskrbe.

- djelatnost javne odvodnje.

Pored navedenih djelatnosti, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe djelatnosti koja je upisana u sudski registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.

  - ORGANI DRUŠTVA

Organe Društva čine: Uprava, Nadzorni odbor i Skupština.

Uprava se sastoji od jednog člana – direktora Društva kojeg imenuje i opoziva Skupština. Direktor zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

Odlukom Skupštine Društva od 27.01.2017. godine Tomislav Masten je ponovno izabran za direktora Društva na mandat od četiri (4) godine, a po provedenom javnom natječaju za izbor i imenovanje direktora.

Nadzorni odbor:

Sukladno članku 17. Društvenog ugovora Nadzorni odbor Društva sastoji se od sedam (7) članova pri čemu su dva (2) člana predstavnici Zagrebačke županije, četiri (4) člana su predstavnici udjelničara po vodoopskrbnim područjima (po jedan iz svakog vodoopskrbnog područja), a jedan (1) član je predstavnik radnika.

Odlukom Skupštine Društva od 23.12.2016. godine u Nadzorni odbor imenovani su kako slijedi:

- Šimo Bilić – predstavnik Zagrebačke županije, predsjednik Nadzornog odbora

- Anto Bauer – predstavnik Zagrebačke županije, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

- Ivica Bošnjak – predstavnik vodoopskrbnog područja Dugo Selo, podnio ostavku dana 11.1.2018.godine

- Gordana Kanić – predstavnica vodoopskrbnog područja Ivanić-Grad

- Findri Ratkajec Anita– predstavnica vodoopskrbnog područja Sveti Ivan Zelina

- Đuro Turk – predstavnik vodoopskrbnog područja Vrbovca.

Odlukom Radničkog vijeća od 15.01.2017.godine u Nadzorni odbor imenovan je Mario Leljak kao predstavnik radnika.

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva i obavlja druge poslove koji su zakonom, Društvenim ugovorom ili odlukom Skupštine stavljeni u njegovu nadležnost.

Skupština Društva:

Skupštinu Društva čine svi članovi Društva, a predstavljaju ih njihovi zakonski zastupnici odnosno imenovani predstavnici.

Svaki postotak u udjelu temeljnog kapitala Društva, utvrđen člankom 6. Društvenog ugovora, daje članu Društva pravo na jedan glas, odnosno jedan posto predstavlja jedan glas.

Sukladno gore navedenom, Skupštinu Društva čine članovi Društva kako slijedi:

1. GRAD DUGO SELO, zastupan po gradonačelniku Nenadu Panianu,

2. GRAD SVETI IVAN ZELINA, zastupan po gradonačelniku Hrvoju Koščecu,

3. GRAD VRBOVEC, zastupan po gradonačelniku Denisu Kralju,

4. GRAD IVANIĆ GRAD, zastupan po gradonačelniku Javoru Bojanu Lešu,

5. OPĆINA RUGVICA, zastupana po načelniku Mati Čičku,

6. OPĆINA KRIŽ, zastupana po načelniku Marku Magdiću,

7. OPĆINA BRCKOVLJANI, zastupana po načelniku Željku Funteku,

8. OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ, zastupana po načelniku Željku Filipoviću,

9. OPĆINA DUBRAVA, zastupana po načelniku Tomislavu Okroši,

10. OPĆINA GRADEC, zastupana po načelnici Ljubici Ambrušec,

11. OPĆINA FARKAŠEVAC, zastupana po načelniku Draženu Draganiću,

12. OPĆINA PRESEKA, zastupana po načelniku Nikoli Kožaru,

13. OPĆINA BEDENICA, zastupana po načelniku Slavku Cvrlji,

14. OPĆINA RAKOVEC, zastupana po načelnici Brankici Benc.

  - STRUKTURA ZAPOSLENIH

Struktura zaposlenih po stručnoj spremi na dan 31.12.2018. godine:

| Struktura zaposlenih: KV 10 NKV 8 NSS 3 PKV 3 SSS 63 VKV 1 VŠS 12 VSS 15 Ukupno 115 Zaposlenici su raspoređeni u organizacijske jedinice prema Pravilniku o radu od 11.07.2017. godine. Organizacijska shema prikazuje cjelokupnu sistematizaciju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 2.	STANJE U DJELATNOSTI JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE

# 2.1.	VODOOPSKRBA POSLOVNE JEDINICE DUGO SELO

Vodoopskrbno područje Poslovne jedinice Dugo Selo pokriva područje Grada Dugo Selo i Općina Brckovljani i Rugvica. Prethodno navedeno područje snabdijeva se pitkom vodom koju Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.  kupuje od  Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., Zagreb. Voda se isporučuje na distributivno područje kroz  9 mjernih mjesta.

Količina kupljene vode od strane Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., Zagreb u potpunosti zadovoljava potrebe svih korisnika usluga javne vodoopskrbe na  distributivnom području.

Poslovna jedinica Dugo Selo prosječno mjesečno preuzima 201.800 m³ od Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., Zagreb.

Preuzeta voda za potrebe distributivnog područja je iz izvorišta Petruševec koji se nalazi na području Zagreba i istim upravlja Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb.

Vodovodna mreža je ukupne dužine 282 km koja opskrbljuje područje Grada Dugo Selo i Općina Brckovljani i Rugvica. Društvo ne raspolaže podacima o stanju vodoopskrbne mreže u smislu propusnosti i funkcionalnosti, a samim time i uzrokom generiranja količinskih gubitaka u distributivnom sustavu.

Zbog prethodno navedenog izrađen je  Elaborat za projekt smanjenja gubitaka vode na distributivnom području kojim je utvrđeno potpuno stanje vodoopskrbne mreže i svih pripadajućih građevina s obzirom na vodopropusnost odnosno nefunkcionalnost. Elaborat je sufinanciran sredstvima Hrvatskih voda u vrijednosti od 80%.

Na području koje obuhvaća Poslovna jedinica Dugo Selo ugrađeno je 1.090 hidranata, na istom se nalaze i dvije vodospreme i četiri prepumpne stanice.

Postojeće stanje u vodoopskrbnoj djelatnosti prikazano je u slijedećoj tabeli:

| Priključci Grad Dugo Selo | 6.880 |
| --- | --- |
| Priključci Općina Brckovljani | 2.344 |
| Priključci Općina Rugvica | 2.366 |
| Ukupan broj priključaka na vodoopskrbnu mrežu | 11.590 |
| Ukupno kupljena količina vode u 2018.g. u m³ | 2.421.708 |
| Ukupno prodana količina vode u 2018.g. u m³ | 1.395.539 |
| Količinski gubici u m³ | 1.026.169 |
| % gubitaka | 42,38% |
| Prosječna potrošnja vode po priključku godišnje u m³ | 120,41 |
| Prosječna potrošnja vode po priključku dnevno u m³ | 0,33 |
| Ukupna dužina vodovodne mreže | 288.547 |
| Prosječan tlak u sustavu bara | 2,5 do 6 |
| Broj priključaka po kilometru cjevovoda |  |
| Neizbježni dnevni gubitak | 2.812 |
| Po priključki | 0,24 |
| Po kilometru mreže | 0,01 |

Vodovodna mreža građena je od 1970 g. dijelom od PHDE-a, ATT i lijevanog željeza. Budući da je čelični i azbestni cjevovod podložan čestim puknućima Društvo je izloženo konstantnim intervencijama u smislu sanacija.

2.2.	ODVODNJA POSLOVNE JEDINICE  DUGO SELO

Aglomeracija Dugo Selo - Rugvica

Na sustavu odvodnje aglomeracije Dugo Selo – Rugvica izgrađeno je cca 90 km kanalizacijskih cjevovoda.  U Gradu Dugo Selo izgrađen je mješoviti sustav odvodnje dok je u Općini Rugvica izgrađen razdjelni sustava odvodnje.

Postojeći sustav odvodnje na području aglomeracije  Dugo Selo - Rugvica čine slijedeći elementi:

- Sekundarna mreža: DN 300-1400 mm: 52 km

- Kolektorska mreža: DN 300-800 mm: 38 km

- rasteretne građevine na području Grada Dugo Selo: 3 kom. (PKP1, PKP2, RG2)

- 24 crpne stanice (CSL1, CSL2, CSL3, CSds2, CS11, CS12, PCds4, P07, P06, P05, CS1a, CS2a, CS3a, P010, 909A, CS01, P08A, PO8, CS02, CS03, CS04, CS05, CS06, CS07)

Naselja u kojima nema izgrađene kanalizacije su:

- u Gradu Dugo Selo: Andrilovec, Prozorje i

- u Općini Rugvica: Novaki Oborovski, Oborovo i Prevlaka.

Na područjima bez izgrađenog sustava odvodnje, otpadne vode se ispuštaju u septičke jame, direktno u otvorene vodotoke ili cestovne jarke.

Na sustav odvodnje ukupno je priključeno 5.215 korisnika usluge.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda UPOV

Na južnom dijelu općine Rugvica u naselju Novaki Oborovski smješten je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

Kapacitet Uređaja je 25.000 ES (ekvivalent stanovnika),  konvencionalnog je tipa, mehaničko – biološki sa II. stupnjem pročišćavanja otpadne vode. Uređaj pročišćava otpadne vode Grada Dugog Sela i Općine Rugvica.

- Početak izgradnje: krajem 2011. god.

- Završetak radova:  krajem 2013. god.

- Puštanje u pogon: Dana 9.1.17. započelo se sa pokusnim radom UPOV-a.

- Uporabna dozvola: Dana 05.12.2017. ishođena je uporabna dozvola.

Aglomeracija Brckovljani

Na sustavu odvodnje aglomeracije Brckovljani izgrađeno je cca 38 km kanalizacijskih cjevovoda.  Izgrađen je razdjelni sustav odvodnje.

Postojeći sustav odvodnje na području aglomeracije  Brckovljani čine slijedeći elementi:

- Sekundarna mreža: DN 300 mm: 21 km

- Kolektorska mreža: DN 300-500 mm: 17 km

- 20 crpnih stanica

Naselja u kojima nema izgrađene kanalizacije su:

- Hrebinec, Prečec, Tedrovec i Kusanovec.

Na područjima bez izgrađenog sustava odvodnje, otpadne vode se ispuštaju u septičke jame, direktno u otvorene vodotoke ili cestovne jarke.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda UPOV

U sklopu sustava izgrađen je i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Božjakovina kapaciteta 8400 ES, konvencionalnog je tipa, mehaničko – biološki sa II. stupnjem pročišćavanja otpadne vode.

2.3.       VODOOPSKRBA POSLOVNA JEDINICA  IVANIĆ-GRAD

Vodoopskrbno područje Poslovne jedinice Ivanić Grad pokriva područje Grada Ivanić Grad i Općina Križ i Kloštar Ivanić, a snabdijeva se  vodom koju Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.  kupuje od  Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., Zagreb. Voda se isporučuje na distributivno područje kroz  jedno mjerno mjesto.

Količina kupljene vode od strane Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., Zagreb u potpunosti zadovoljava potrebe svih korisnika usluga javne vodoopskrbe na  distributivnom području.

Poslovna jedinica Ivanić-Grad prosječno mjesečno preuzima 92.670 m³ iz izvorišta Petruševec koje se nalazi na području Zagreba i istim upravlja Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb.

Cijelo vodoopskrbno područje koristi vodospremu Sobočani, koja je zapremnine 3.000 m3 i koja se puni preko precrpne stanice Ivanić-Grad  dolaznim opskrbnim cjevovodom iz Svibja.

Za napajanje naselja i potrošača na višim nadmorskim visinama u funkciji su 6 prepumpnih stanica.

Vodovodna mreža je ukupne dužine 350 km koja opskrbljuje područje Grada Ivanić-Grada  i Općina Križ i Kloštar Ivanić. Budući da se već desetak godina intenzivno radi na kontroli i smanjivanju gubitaka Poslovna jedinica Ivanić-Grad kontinuirano bilježi pad gubitaka te su isti u 2017. godini iznosili oko 14,13%.

Na području koje obuhvaća Poslovna jedinica Ivanić-Grad ugrađeno je 1.140 hidranata.

Na navedenom području nalazi se vodosprema smještena u naselju Sobočani i jedna glavna precrpna stanica u Vukovarskoj ulici koja vodu koja dolazi iz Zagreba tlači u vodospremu Sobočani, uz to postoji još 8 prepumpnih stanica.

Postojeće stanje u vodoopskrbnoj djelatnosti prikazano je u slijedećoj tabeli:

| Priključci Grad Ivanić-Grad | 4.554 |
| --- | --- |
| Priključci Općina Kloštar Ivanić | 1.951 |
| Priključci Općina Križ | 1.708 |
| Ukupan broj priključaka na vodoopskrbnu mrežu | 8.213 |
| Ukupno kupljena količina vode u 2018.g. u m³ | 1.112.077 |
| Ukupno prodana količina vode u 2018.g. u m³ | 955.050 |
| Količinski gubici u m³ | 157.027 |
| % gubitaka | 14,13 |
| Prosječna potrošnja vode po priključku godišnje u m³ | 116,28 |
| Prosječna potrošnja vode po priključku dnevno u m³ | 0,32 |
| Ukupna dužina vodovodne mreže | 350.000 |
| Prosječan tlak u sustavu | 45,00 |
| Broj priključaka po kilometru cjevovoda | 23,44 |
| Neizbježni dnevni gubitak | 617 |
| Po priključki | 0,08 |
| Po kilometru mreže | 1,6 |

Vodovodna mreža građena je od 1970.g. dijelom od SL, AC, PVC, PE. Budući da je čelični i azbetsni cjevovod podložan čestim puknućima Društvo je izloženo konstantnim intervencijama u smislu sanacija.

Sustav kontrole, nadzora i smanjenja gubitaka se sastoji od 49 vodomjera smještenih u pojedinim zonama, 22 Cello uređaja i 8 Aqualink uređaja za kontrolu protoka i tlaka.

2.4.	ODVODNJA POSLOVNA JEDINICA IVANIĆ-GRAD

Aglomeracija Ivanić Grad – Kloštar Ivanić

Sustav odvodnje Grada Ivanić-Grada izgrađen je kao mješoviti sustav odvodnje otpadnih voda, te obuhvaća Grad Ivanić-Grad i naselje Kloštar Ivanić (općina Kloštar Ivanić). Osim navedenog, na predmetnom području postoji izgrađena kanalska mreža za odvodnju prometnica, na koju je priključena i fekalna kanalizacija naselja. To se odnosi na naselja Graberje Ivanečko (dio), Caginec, Prkos Ivanički, Deanovec na području grada Ivanić-Grada, te dio naselja Lipovec Lonjski  na području općine Kloštar Ivanić.

Na sustavu odvodnje grada Ivanić-Grada izvedeni su slijedeći rasteretni objekti:

-	preljev na kolektoru K2 (Etanski dio) s ispustom preljevnih voda u vodotok Žeravinec,

-	preljev na kolektoru K2 (nakon spoja Etanskog dijela K2) s ispustom preljevnih voda u Lonju,

-	retencijski bazen RB-2 (V=600 m3) na kolektoru K2 prije priključenja na UPOV,

-	preljev na kolektoru K5 s odušnim kanalom ispustom preljevnih voda u vodotok Lonju,

-	retencijski bazen RB-1 na kolektoru K5 prije priključenja na kolektor K2,

-	sifon s-1 (preljevom i ispustom u Žeravinec) ispod vodotoka Žeravinec na sekundarnom kanalu mreže Ivanić-Grad

Kolektori i sekundarni kanali sustava odvodnje građeni su od betonskih cijevi profila 40-120 cm. (U novije

vrijeme za manje profile koristi se i polietilen).

Sekundarna mreža izgrađena je u ukupnoj duljini od cca 55 km, a kolektorska mreža cca 12 km.

Na sustav odvodnje ukupno je priključeno  2.815 korisnika usluge.

Na područjima bez izgrađenog sustava odvodnje, otpadne vode se ispuštaju u septičke jame, direktno u otvorene vodotoke ili cestovne jarke.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

Na južnom dijelu naselja Ivanić-Grad smješten je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV). Uređaj je izgrađen 1985. godine. Otpadne vode se pročišćuju nepotpunim I. stupnjem pročišćavanja mehaničkim predtretmanom na rešetkama. Recipijent je rijeka Lonja u neposrednoj blizini (100 metara).

Također postoji i jedna crpna stanica smještena u poduzetničkoj zoni UPU 6.

Aglomeracija  Križ - Novoselec

Kod odvodnje u naseljima Križ i Novoselec postoji mješoviti sustav odvodnje koji je u prosjeku star 40-50 godina profila 400mm, cca 14 km duljine, koje su od betonskih cijevi s izrazito lošim spojevima te je tu nužna rekonstrukcija s izmjenom adekvatnih profila.

Sustav javne odvodnje u naselju Obedišće 4.500,00m dužine fekalne odvodnje  s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda BIOROTOR-TEHNIKS BRT 800 i 2 crpne stanice. Sustav je izgrađen 2012.godine. U Križu još postoji i fekalna odvodnja u Poduzetničkoj zoni dužine  cca 2.500 m sa pročistačem tip  INTERPLAN ES250 i 2 crpne stanice..

U tijeku je gradnja fekalne odvodnje u naselju Bunjani u dužini od 9120 m sa uređajem BIOROTOR BRT 800-TEHNIKS I jednom crpnom stanicom.

Na sustav odvodnje ukupno je priključeno  663 korisnika usluge.

Aglomeracija  Kloštar Ivanić – Lipovec Lonjski

Sustav odvodnje općine Kloštar Ivanić ukupne je duljine cca 12 km, izgrađen je kao mješoviti sustav odvodnje otpadnih voda, te obuhvaća naselje Kloštar Ivanić i naselje Lipovec Lonjski. Novoizgrađena kanalizacija je u dužini 1,5 km u Ulici Kralja Tomislava sa biološkim pročitačem ES 170 I U NASELJU Ščapovec 1,5 km sa biološkim pročistačem ES170.

Na sustav odvodnje ukupno je priključeno cca 833 korisnika usluge.

2.5.	VODOOPSKRBA POSLOVNA JEDINICA SVETI IVAN ZELINA

Vodoopskrbno područje Poslovne jedinice Sveti Ivan Zelina obuhvaća Grad Sveti Ivan Zelinu i Općinu Bedenica.

Na području grada Sveti Ivan Zelina javna vodoopskrba se obavlja iz javnog gradskog vodovoda, uglavnom temeljenog na kaptažama izvora (4 kom) i na otvorenim zahvatima (2 kom) na slivu vodotoka Velika i Mala Reka. Iskoristivi ukupni kapacitet ovih vodozahvata procijenjen je na oko Q ≈ 25 l/s.

Uz navedene vodozahvate, dobava vode osigurava se i putem uspostavljenih veza sa susjednim sustavima vodoopskrbe – Regionalni sustav »Varaždin« i Vodoopskrbni sustav Grada Zagreba.

Iz Regionalnog sustava »Varaždin« omogućena je dobava vode od maksimalno Q = 12 l/s i navedeno se koristi samo u slučaju akcidentnih situacija (pojave mutnoće vode, sanacije kvarova i sl.). Putem cjevovoda koji je izveden na potezu Sveti Ivan Zelina – Donja Zelina – Lužan, uspostavljena je i veza s vodoopskrbnim sustavom Grada Zagreba čime se osigurava opskrba vodom južnih dijelova Svetog Ivana Zeline. U izvanrednim situacijama (prekid dobave vode iz smjera VS Sveti Ivan Zelina, deficit i sl.) se naselja Blaškovec, Goričica i Paukovec se priključuju na vodoopskrbni sustav grada Zagreba.

Kvaliteta zahvaćene vode u vodoopskrbnom sustavu Sveti Ivan Zelina u potpunosti zadovoljava potrebe svih korisnika usluge javne vodoopskrbe na distributivnom području.

Potrebno je smanjiti količinu suspendiranih tvari te provesti dezinfekciju prije distribucije vode u mrežu. Kondicioniranje vode provodi se prema konvencionalnom fizikalno-kemijskom postupku s koagulacijom i flokulacijom s taloženjem te dodatnom filtracijom kroz filtre. Dezinfekcija se vrši s dodavanjem klora u kondicioniranu vodu, te se voda putem precrpne stanice uvodi u javni vodoopskrbni sustav. Uređaj za kondicioniranje dimenzioniran je na oko Q ≈ 35 l/s, dok je njegov pogonski kapacitet oko Q ≈ 20 l/s.

Prikaz postojećeg stanja vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Sveti Ivan Zelina

| Priključci Grad Sveti Ivan Zelina | 4.723 |
| --- | --- |
| Priključci Općina Bedenica | 214 |
| Ukupan broj priključaka na vodoopskrbnu mrežu | 4.937 |
| Ukupno kupljena/proizvedena količina vode u 2018.g. u m³ | 830.428 |
| Ukupno prodana količina vode u 2018.g. u m³ | 650.256 |
| Količinski gubici u m³ | 180.172 |
| % gubitaka | 21,70 |
| Prosječna potrošnja vode po priključku godišnje u m³ | 131,79 |
| Prosječna potrošnja vode po priključku dnevno u m³ | 0,36 |
| Ukupna dužina vodovodne mreže | 244.000 |
| Prosječan tlak u sustavu |  |
| Broj priključaka po kilometru cjevovoda | 50,83 |
| Neizbježni dnevni gubitak | 627,97 |
| Po priključki | 0,13 |
| Po kilometru mreže | 2,57 |

2.6.	ODVODNJA POSLOVNA JEDINICA SVETI IVAN ZELINA

Aglomeracija Sveti Ivan Zelina

Na području grada Sveti Ivan Zelina praktički ne postoji izgrađena kanalizacija koja bi se predstavljala kao sistemska jedinica, izuzev nekih pojedinačnih rješenja u naselju Sv. Ivan Zelina.

No ipak postoji niz kanala i pojedinačnih mreža, koji su uglavnom građeni prema trenutnim potrebama, a sa zadatkom odvođenja otpadnih i oborinskih voda izvan stambenih i radnih zona i s direktnim ispustima (u nepročišćenom stanju) u najbliže gravitirajuće potoke. Kanaliziran je samo dio naselja Sv. Ivan Zelina i Biškupec Zelinski u ukupnoj dužini od 21.000 m' sa 832 priključaka, te dijelovi na kolektore u Zagrebačkoj ulici i ulici V. Nazora.

Za dio naselja Sveti Ivan Zelina napravljeni su projekti kolektora za koje su potrebne dozvole za gradnju.

2.7.	VODOOPSKRBA POSLOVNA JEDEINICA VRBOVEC

Vodoopskrbno područje Poslovne jedinice Vrbovec pokriva područje Grada Vrbovca te Općinu Dubrava, Gradec i Rakovec dok se na području Općine Farkaševac i Preseka ne obavlja usluga vodoopskrbe.

Snabdijevanje vodom obavlja se putem dobavnog pravca iz Zagreba od Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o.,  Zagreba preko precrpne stanice u Lonjici  direktno u vodospremu  i crpljenjem sa vlastitog izvorišta Blanje sa kojeg  se drugim dobavnim pravcem, odnosno vodoopskrbnim cjevovodom voda također direktno dostavlja u vodospremu Vrbovec.

U slučaju kvara transportnog sustava iz pravca Zagreba, a crpljenjem vode sa izvorišta Blanje i transportom iste u vodospremu u Vrbovcu koja je kapaciteta 330 m3. u moguće je osigurati potrebnu potrošnju vode za čitav grad i prigradska naselja, ali bez snabdijevanja vodom najvećeg potrošača Pik Mesna Industrija Vrbovec.

Na području koje obuhvaća Poslovna jedinica Vrbovec ugrađeno je 575 hidranta.

Prikaz postojećeg stanja vodoopskrbe na vodoopskrbnom području:

| Priključci Grad Vrbovec | 2.439 |
| --- | --- |
| Priključci Općina Gradec | 399 |
| Priključci Općina Dubrava | 131 |
| Priključci Općina Rakovec | 20 |
| Ukupan broj korisnika na vodoopskrbnoj mreži | 2.989 |
| Ukupno kupljena/proizvedena količina vode u 2018.g. u m³ | 1.137.464 |
| Ukupno prodana količina vode u 2018.g. u m³ | 937.166 |
| Količinski gubici u m³ | 200.298 |
| % gubitaka | 17,61 |
| Prosječna potrošnja vode po priključku godišnje u m³ | 313,54 |
| Prosječna potrošnja vode po priključku dnevno u m³ | 086 |
| Ukupna dužina vodovodne mreže | 168.623 |
| Prosječan tlak u sustavu bara | 4 |
| Broj priključaka po kilometru cjevovoda | 17,47 |
| Neizbježni dnevni gubitak | 748,88 |
| Po priključki | 0,25 |
| Po kilometru mreže | 1,62 |

Vodovodna mreža je građena od 1975 godine i izgrađena je cijevima od čelika, okitena, azbestnocementa i PHDE-a u različitim promjerima. S obzirom na materijal i godinu ugradnje događaju se konstatno razna propuštanja i puknuća koja zahtjevaju stalne intervencije u smislu sanacije vodovodne mreže kako bi gubici bili što manji.

2.8.	ODVODNJA POSLOVNA JEDINICA VRBOVEC

Sustav odvodnje u gradu Vrbovcu sastoji se od 50 km kanalizacijske mreže kojom se prikupljaju mješovite vode, a obuhvaćeno je gradsko središte Vrbovec, uključujući i gravitirajuća prigradska naselja Martinska Ves i dio Celina, te jedan manji dio industrijskog kompleksa „ PIK Vrbovec „.

U sustavu nema pročistača otpadnih voda te se iste ispuštaju u otvorene kanale. Periferna naselja nemaju izgrađen sustav odvodnje, već je u tim naseljima prisutno rješenje sa septičkim jamama.

Na sustav odvodnje priključeno je 1.658 korisnika usluge.

TEHNIČKI SEKTOR

3. PLAN ODRŽAVANJA INFRASTRUKTURE

Proces obrade i isporuke vode odvija se pod nadziranim uvjetima primjenjujući HACCP principe, propisane u HACCP studiji i planovima u kojima se opisuju radnje za pravilno odvijanje procesa prihvata, obrade i isporuke vode .

U skladu s HACCP planom održavanja vodovodnog sustava propisane su sve radnje potrebne za pravilno održavanje sustava i poduzimanje svih korektivnih mjera za otklanjanje svih odstupanja od propisanih limita prema važećim propisima i HACCP standardima.

Svaka poslovna jedinica ima propisan plan održavanja vodovodne i kanalizacijske mreže, crpnih i precrpnih stanica prema specifičnosti geografskog i tehnološkog aspekta.

| Funkcija | Ovlaštenja i odgovornosti članova HACCP tima |
| --- | --- |
| Direktor, Član 1 | - osiguranje potrebnih resursa za izradu, održanje i poboljšavanje HACCP sustava - donošenje odluke o provedbi korektivnih/zaštitnih mjera - izbor odobrenih dobavljača - odobravanje narudžbi - sklapanje ugovora vezanih uz dobavljače i DDD kuće - kontakti s ovlaštenim nadzornim institucijama -odobravanje revidirane HACCP studije -izbor tima za HACCP |
| Voditelj HACCP tima | - nadzor provedbe HACCP plana ( priprema podataka o vodoopskrbi u pojedinoj PJ) - nadzor nad KKT-om - verificiranje zapisa o nadzoru nad KKT-om i KT-ma - pokretanje Zapisa o nesukladnosti - davanje prijedloga o rješenju nesukladnosti - zatvaranje Zapisa o nesukladnosti - rješavanje reklamacija potrošača - nadzor nad mjernom opremom - predlaganje plana osposobljavanja djelatnika - edukaciju osoblja o sustavu zdravstvene ispravnosti -vođenje Izjave zaposlenika o obvezi prijave promjene zdravstvenog stanja - vođenje evidencija vezanih za laboratorijske kontrole -dodojela odgovornosti za obnavljanje sadržaja kutije prve pomoći -plan čišćenja vodoopskrbnih objekata, održavanju opreme -provođenje DDD mjera - informiranje Direktora o nesukladnostima - održavanje zapisa proizašlih iz nadzornih i kontrolnih aktivnosti i izvješćivanje Direktora - planiranje internih audita - planiranje i nadzor nad održavanjem postrojenja - donošenje odluke rješenja nesukladnosti - pokretanje operativnog plana interventnih mjera (RP-03) - Praćenje zakonske regulative - nadzor nad provođenjem DHP i DPP - pregled mamaka dva puta mjesečno - izrada/revizija HACCP priručnika - implementacija HACCP sustava - kontrola stanja na skladištima sirovina - upravljanje dokumentima i podacima |
| Operateri | - kontrola kvalitete NaOCl, osiguravanje sustava praćenje - nadzor nad lokacijama - provođenje DHP i DPP - evidentiranje kvarova - obavještavanje Voditelja o svim aktivnostima u vodoopskrbnom sustavu - obilazak lokacija i kontrola slobodnog klora - nadzor nad DDD-om - održavanje čistoće objekata vodosustava prema planu - provođenje plana preventivnog održavanja |
| Vanjski suradnik | - Voditelj auditorskog tima internih audita - izrada programa internog audita HACCP sustava - provođenje internih audita -izrada izvještaja o verifikaciji/internom auditu HACCP sustava |

Obzirom da u postupcima s vodom za ljudsku potrošnju treba osigurati uspostavu i učinkovito održavanje HACCP sustava za obradu, sakupljnje vode u vodoopskrbnim objektima i distribuciju vode za ljudsku potrošnju Direktor Društva donio je dana 24.10.2017. godine Odluku o imenovanju HACCP tima, koji će u 2019. godini imati odgovornosti navedene u tabeli.

Za voditelja HACCP tima imenovana je Ivka Crnogaj, zamjenica Voditelja tima Zdravka Pankretić, a za članove tima imenovani su: Vjekoslav Broz, Ivan Delinić, Marijan Šeb, Milivoj Dobraš, Tomislav Kazanec, Stanko Slišković, Viktor Hrastović.

EFEKTI SMANJENJA GUBITAKA

Gubici na području vodoopskrbnog sustava kojim upravlja Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. u 2016. godini iznose 1.632.000 m³ (neprihodovana voda) što u postocima iznosi 29,1% od ukupno zahvaćene količine vode 5.600.000 m³. Temeljem podataka koji su prikupljeni izvršili smo i analizu gubitaka prema IWA metodologiji te smo došli do rezultata i to 2,36. Do izračuna gubitka vode došlo je na temelju realnih pokazatelja za 2016. godinu i to: duljuina cjevovoda, koja iznosi 1.078 km, prosječnog tlak u sustavu od 35mVS, 26.599 priključaka, 265,99 km duljine priključaka do vodomjera, 24,7 priključaka po km cjevovoda.

Na temelju utvrđenih činjenica o gubicima vode na uslužnom području, Društvo se prijavilo na Javni poziv za sufinanciranje programa smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu u Republici Hrvatskoj objavljen od strane Hrvatskih voda. Prijava se odnosi na period od 2018. -2027. godine, a cilj je na temelju odobrenih sredstava od strane Hrvatskih voda, smanjiti gubitke vode i uspostavljanje održivog vodoopskrbnog sustava.

Vodni gubici najčešće nam se pojavljuju u obliku curenja duž cjevovodne mreže, puknuća, oštećenja, na vodovodnim armaturama i sl.. U tom kontekstu uklanjanje vodnih gubitaka podrazumijeva popravak kvarova, odnosno sanaciju cjevovodne mreže i pratećih elemenata, te ugradnja i nabava fiksne i mobilne opreme za kontrolu gubitaka što će znatno utjecati na smanjenje troška proizvodnje i nabave vode za ljudsku potrošnju.

Temeljem navedenog u interesu Društva je riješiti problematiku gubitaka vode, te započeti primjenu novih svjetskih standarda (IWA metodologija), čime se određuje stvarno stanje u sustavu i realno planiraju potrebne mjere, radnje i ciljevi za uspješnu ralizaciju.

Procjenjeno trajanje programa je 10 godina, te je procijenjena vrijednost ulaganja u opremu, analize i radne aktivnost procijenjena na 42.100.000,00 kn, a za 2019. godinu 5.000.000,00 kn.

Predviđa se smanjenje gubitaka za 2019. godinu 2% odnosno smanjenje za 112.000 m³, a do kraja projekta 12% odnosno smanjenje od 672.000m³ po godini.

Program otklanjana gubitaka vode previđa sljedeće aktivnost:

- Ugradnju mjerača protoka na vodozahvatu sa sustavom tehničke zaštite i video nadzora

- Analizu vodoopskrbnog sustava utvrđivanjem nultog stanja s mjerenjem i kalibriranjem

- Zoniranje sustava (DMA zone) u svrhu nadzora i balansiranja sustava

- Implementaciju sustava daljinskog nadzora

- Balansiranje sustava ( regulacija tlakova)

- Aktivnu kontrolu gubitaka i regulaciju protoka

- Sanaciju lokacije curenja

- Projektiranje idejnih i glavnih projekata

- Rekonstrukcija pojedinih dijelova glavnih cjevovoda i čvorišta s učestalom pojavom puknuća

Prema izračunu  indikator uspješnosti rješavanja stvarnih gubitaka (ILI metodologija) koeficijent iznosi 2,36 što ukazuje na to da postoji potencijal za navedena poboljšanja kao što je kontrola tlaka, aktivna kontrola curenja vode i bolje održavanje i upravljanje sustavom, te se zaključuje kako će Društvo stvoriti i stvara uvjete za poboljšanje vodoopskrbnog sustava na cijelom području.

PLAN ULAGANJA U POSTOJEĆE OBJEKTE

U 2019. godini planira se:

- projektiranje, ishođenje građevinske dozvole i rekonstrukcija postojeće zgrade crpne stanice i vodospreme u Dugom Selu koja nije više u funkciji s ciljem preseljenja laboratorija za analizu pitke vode sa lokacije u Ivanić Gradu i preseljenja poslovne jedinice Dugo Selo sa postojeće lokacije u centru,

- uređenje vodotornja u Vrbovcu,

- uređenje uređaja za kondicioniranje vode u Sv. Ivanu Zelini,

- izrada ograda na vodospremama i crpnim stanicama na cijelom vodoopskrbnom području gdje to  do sada nije izgrađeno,

- izrada elaborata tehničke zaštite i ugradanja opreme za tehničku zaštitu na vodnim objektima s ciljem osiguranja tih objekata te uspostava kontrole ulaska na te objekte od strane neovlaštenih osoba,

- građevinski i obrtnički radovi na uređenju vodosprema i crpnih stanica na cijelom vodoopskrbnom području,

- izmjena dotrajalih armatura, fazonskih komada i tehničke opreme za nadzor i upravljanje na vodospremama, precrpnim stanicama i hidrostanicama,

- servis pumpi na precrpnim stanicama i hidrostanicama,

- nadogradnja postojećeg SCADA sustava,

- puštanje UPOV-a Brckovljani u probni rad,

- ugradnja nadzora i automatizacije na UPOV-u u Ivanić Gradu.

3.1.	PLAN ODRŽAVANJA VODOVODNE INFRASTRUKTURE POSLOVNE JEDINICE DUGO SELO

Područje Poslovne jedinice Dugo Selo obuhvaća 282 km trase vodovoda i proteže se na tri jedinice lokalne samouprave.

Održavanje:

- dva puta godišnje izmjena nepovratnih ventila na pumpama u prepumpnim stanicama.

- zamjena i reparatura pumpi.

- rekonstrukcija dotrajalih vodovodnih trasa i priključka vode.

- popravak puknuća trasa i priključka vodovoda.

- zamjena neispravnih podzemnih i nadzemnih hidranata prema izviješču o kontroli ispravnosti istih.

- zamjena vodomjera prema planu zamjene.

- obilazak i pregled trase i ispitivanje uređajem za traženje puknuća.

- obilazak i kontrola hidranata na distributivnom području.

- izlazak i saniranje svih puknuća po dojavi građana.

- godišnji servis ventila za smanjivanje tlaka vode za centar Dugog Sela.

- uzorkovanja vode za piće prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće i HACCP-u.

3.2.	 PLAN ODRŽAVANJA KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE POSLOVNE JEDINICE DUGO SELO

U Gradu Dugo Selo izgrađena je kanalizacijska infrastruktura u duljini od 52.106 metara kanalizaciske mreže i na istu je spojeno 4.130 kućanstava. 9.1.2017. godine pušten je u probni rad Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 25.000 ekvivalent stanovnika. Sa Uređajem pušteno je u pogon i 24 crpne stanice te 38.159 metara novog sustava odvodnje.

Uređaj za pročišćavanje je 05.12.2017. god. dobio uporabnu dozvolu.

Na području općine Brckovljani izgrađena je kanalizacijsk ainfrastruktura od 38 km kanalizacijske mreže i na istu je spojeno cca 400 kućanstava.

Održavanje:

- obilazak i kontrola crpne stanice.

- obilazak i kontrola revizionih okna po sektorima te vođenje oćevidnika.

- popravci i saniranje puknuća kanalizacije po intervenciji i po izvješču o kontroli kanalizacije.

- ispiranje kanalizacije.

- odštopavanje kanalizacije.

- snimanje kanalizacije.

- uzorkovanje otpadnih voda prema Vodopravnim dozvolama

3.3.PLAN ODRŽAVANJA VODOVODNE INFRASTRUKTURE POSLOVNE JEDINICE IVANIĆ-GRAD

Područje Poslovne jedinice Ivanić-Grada obuhvaća 360 km trase  glavnih cjevovoda, te se proteže se na tri jedinice lokalne samouprave.

Održavanje :

- novoizgrađeni magistralni vodovod Sesvetski Kraljevec – Ivanić-Grad kojemu treba posvetiti posebnu pažnju      održavanja – tarupiranje trase, obilazak i kontrola, obzirom da je to jedini dobavni  vodovod za cijelo distributivno područje Grada Ivanić-Grad, Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić. Dužinom od 26 km, vodovod prolazi po trasi vodotoka, autoceste, željezničke pruge te ostalih prometnih pravaca.

- rekonstrukcija dotrajalih uličnih vodovoda i priključka vode.

- popravak puknuća uličnih i magistralnih vodovoda.

- zamjena neispravnih podzemnih i nadzemnih hidranata prema izviješču o kontroli ispravnosti istih.

- zamjena vodomjera prema godišnjem planu zamjene.

- obilazak i pregled trase i ispitivanje uređajem za traženje puknuća.

- obilazak i kontrola hidranata na distributivnom području.

- izlazak i saniranje svih otkrivenih puknuća otkrivenih snimanjem, kontrolom sustava i dojavom građana..

- godišnji servis ventila za smanjivanje tlaka vode na cijelom distributivnom području Ivanić-Grada.

- uzorkovanja vode za piće prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće i HACCP-u

  - PLAN ODRŽAVANJA KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE POSLOVNE JEDINICE IVANIĆ-GRAD

U Gradu Ivanić Grad izgrađena je kanalizacijska infrastruktura u duljini od 67 km kanalizacijske mreže i na istu je spojeno 2.815 kućanstava.

Na području općine Križ izgrađena je kanalizacijska mreža u duljini 30 km i na istu je spojeno 663 korisnika usluga.

Na području općine Kloštar Ivanić izgrađena je kanalizacijska infrastruktura od 15 km kanalizacijske mreže i na istu je spojeno cca 663 korisnika usluga.

Održavanje:

- obilazak i kontrola malih uređaja za pročišćavanje

- obilazak i kontrola crpnih stanica.

- obilazak i kontrola revizionih okna po sektorima te vođenje oćevidnika.

- popravci i saniranje puknuća kanalizacije po intervenciji i po izvješču o kontroli kanalizacije.

- ispiranje kanalizacije.

- odštopavanje kanalizacije.

- snimanje kanalizacije.

- godišnje čišćenje retencijskih bazena

- godišnji servis UPOV-a.

- uzorkovanje otpadnih voda prema Vodopravnim dozvolama

  - PLAN ODRŽAVANJA VODOVODNE INFRASTRUKTURE POSLOVNE JEDINICE SVETI IVAN ZELINA

Područje Poslovne jedinice Sveti Ivan Zelina obuhvaća 244 km vodovoda i proteže se na jednu jedinicu lokalne samouprave i jednu općinu. Vodoopskrba se obavlja većim dijelom na kaptažama izvora u slivu vodotoka Velika i Mala Reka, te putem Regionalnog sustava „Varaždin“ i vodoopskrbnog sustava Grada Zagreba.

Održavanje crpilišta i uređaja za kondicioniranje vode:

- vizualni pregled upravljačkih ploća, armaturnih spojeva, rada pumpi

- vizualna provjera količine vode u bazenima

- kontrola pritiska vode na ulaznom i izlaznom dijelu crpilišta i precrpne stanice

- kontrola rada klorinatora

- kontrola ispravnosti pranja filtera,

- puštanje u rad pranja filtera

- kontrola prisutnosti količine klora u vodi uređajem za ispitivanje

- pražnjenje i pranje spremnika na vodotornju prema potrebi, minimalno jednom godišnje

- popis stanja vodomjera

- vizualni pregled rada elektro opreme i uređaja u ormarima

- godišnji pregled potrošenosti pumpi.

- zamjena ili reparatura bunarskih pumpi

- održavanje kaptaža, vodozahvata i izvora vode

- pražnjenje i pranje prihvatnih bazena za vodu iz kojih se voda distribuira u mrežu.

Održavanje vodoopskrbne mreže:

- rekonstrukcija vodovodnih trasa i priključaka vode

- popravci puknuća na trasama i priključaka vodova

- zamjena neispravnih hidranata

- zamjena vodomjera na temelju plana zamjene

- otklanjanje puknuća, ispitivanje i pregled trasa

- obilazak i kontrola hidranata

- godišnji servis ventila za smanjenje tlaka vode

- kontrola klorinatora , pumpnih i hdrostanica i održavanje istih

- dnevni pregled upravljačkih jedinica i rada pumpi

- dnevna kontrola vode u rezervoarima

- kontrola rada elektro motora i uređaja

- uzorkovanja vode za piće prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće i HACCP-u

3.6.	PLAN ODRŽAVANJA KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE POSLOVNE JEDINICE SVETI IVAN ZELINA

U Gradu Sveti Ivan Zelina izgrađeno je 20 kilometara kanalizacijske mreže sa ukupno 800 priključaka.

Kanalizacijska mreža gravitacijskog je tipa, nema precrpnih stanica niti UPOV-a.

Održavanje:

- obilazak i kontrola revizionih okna po sektorima te vođenje očevidnika

- popravci i sanacija puknuća kanalizacije po intervencijama

- ispiranje kanalizacije

- odštopavanje kanalizacije

- snimanje kanalizacije.

- uzorkovanje otpadnih voda prema Vodopravnim dozvolama

3.7.PLAN ODRŽAVANJA VODOVODNE INFRASTRUKTURE POSLOVNE JEDINICE VRBOVEC

Poslovna jedinica Vrbovca ima 168 kilometara vodovodne mreže u gradu Vrbovcu i trima  jedinicama lokalne samouprave  Gradec, Rakovec i Dubrava.

Održavanje crpilišta i uređaja za kondicioniranje vode:

- vizualni pregled upravljačkih ploća, armaturnih spojeva, rada pumpi

- vizualna provjera količine vode u bazenima

- kontrola pritiska vode na ulaznom i izlaznom dijelu crpilišta i precrpne stanice

- kontrola rada klorinatora

- kontrola ispravnosti pranja filtera, puštanje u rad pranja filtera gdje nema automatike

- kontrola prisutnosti količine klora u vodi uređajem za ispitivanje

- vizualni pregled  spremnika vode na vodotornju

- pražnjenje i pranje spremnika na vodotornju prema potrebi , minimalno jednom godišnje

- popis stanja vodomjera

- vizualni pregled rada elektro opreme i uređaja u ormarima

- kontrola rada frekevntinih regulatora na pumpama

- dva puta godišnje izmjena nepovratnih ventila na pumpama.

- godišnji pregled potrošenosti pumpi.

- zamjena ili reparatura bunarskih pumpi

- pražnjenje i pranje prihvatnih bazena za vodu iz kojih se voda distribuira u mrežu.

Održavanje vodoopskrbne mreže :

- sanacija plafona iznad spremnika vode na vodotornju

- rekonstrukcija dotrajalih vodovodnih trasa i priključka vode.

- popravak puknuća trasa i priključka vodovoda.

- zamjena neispravnih podzemnih i nadzemnih hidranata prema izviješču o kontroli ispravnosti istih.

- zamjena vodomjera prema planu zamjene.

- obilazak i pregled trase i ispitivanje uređajem za traženje propuštanaja.

- obilazak i kontrola hidranata na distributivnom području.

- izlazak i saniranje svih propuštanja  po dojavi građana.

- uzorkovanja vode za piće prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće i HACCP-u

3.8.PLAN ODRŽAVANJA KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE POSLOVNE JEDINICE VRBOVEC

U Gradu Vrbovcu izgrađena je kanalizacijska mreža u duljini od 50 kilometara i na nju je spojeno

1658  kućanstava. Kanalizacijska mreža je isključivo gravitacijskog tipa, nema precrpnih stanica niti  UPOV-a. Cijevi su uglavnom betonske, ali ima i poliesterskih. Promjeri su od 300 mm do 1200 mm.

Održavanje :

- obilazak i kontrola revizionih okna po sektorima te vođenje očevidnika.

- popravci i saniranje puknuća kanalizacije po intervenciji i po izvješču o kontroli kanalizacije.

- ispiranje kanalizacije.

-     odštopavanje kanalizacije.

-     snimanje kanalizacije.

- uzorkovanje otpadnih voda prema Vodopravnim dozvolama

- PLAN ZAMJENE VODOMJERA

| rbr | Mjesec | Poslovna jedinica Dugo Selo | Poslovna jedinica Ivanić-Grad | Poslovna jedinica Sveti Ivan Zelina | Poslovna jedinica Vrbovec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Siječanj | 150 | 25 | 140 |  |
| 2 | Veljača | 150 | 100 | 100 |  |
| 3 | Ožujak | 200 | 150 | 140 |  |
| 4 | Travanj | 200 | 150 | 100 |  |
| 5 | Svibanj | 200 | 200 | 140 | 70 |
| 6 | Lipanj | 200 | 150 | 100 | 70 |
| 7 | Srpanj | 200 | 100 | 140 | 72 |
| 8 | Kolovoz | 200 | 100 | 200 | 70 |
| 9 | Rujan | 200 | 150 | 200 | 70 |
| 10 | Listopad | 200 | 200 | 140 |  |
| 11 | Studeni | 200 | 100 | 140 |  |
| 12 | Prosinac | 100 | 25 | 90 |  |
| 13 | UKUPNO | 2.200 | 1.450 | 1.630 | 352 |

Za 2019.g ukupno je planirano zamijeniti 5.632 vodomjera što je 5% više nego ostvareno u 2018. godini (ukupno zamijenjeno 5.346 vodomjera)  prema odluci Uprave da se godišnje mijenja 20% vodomjera čiji trošak zamjene je ukalkuliran u planirane troškove za 2019.g.

- PROJEKTI

5.1.		EU PROJEKT: „REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK“

Projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ (dalje u tekstu: Projekt RVS – Zagreb istok) obrađuje problematiku vodoopskrbe istočnih dijelova Zagrebačke županije kao funkcionalne cjeline na području koje prema Popisu staniovništva iz 2011. godine broji oko 105 527 stanovnika.

Projekt obuhvaća područja jedinica lokalne samouprave kako slijedi:

- gradovi: Dugo Selo, Ivanić-Grad, Sveti Ivan Zelina i Vrbovec

- općine: Brckovljani, Rugvica, Kloštar Ivanić, Križ, Bedenica, Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka i Rakovec.

Osnovni cilj Projekta RVS Zagreb – istok je usklađenje područja s više od 50 osoba ili potrošnjom vode većom od 10 m³/dan, te područja s komercijalnom ili javnom vodoopskrbom s manje od 50 osoba ili potrošnjom manjom od 10 m³/dan, sa zahtjevima Direktive o vodi za piće (1998/83/EZ), a sam Projekt RVS - Zagreb istok je pokrenut iz više razloga (na projektnom području ne postoji siguran i pouzdan izvor pitke vode, voda se kupuje po komercijalnim principima, slaba pokrivenost sustavom vodoopskrbe i dr.).

Gore navedeni cilj Projekta RVS – Zagreb istok planira se ostvariti kroz slijedeće aktivnosti:

- uspostavom regionalnog vodoopskrbnog sustava s jednim javnim isporučiteljem vodnih usluga – VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

- izgradnjom nove vodoopskrbne mreže, rekonstrukcijom vodoopskrbne mreže, izgradnjom vodocrpilišta Kosnica, povećanjem povezanosti mreže, smanjenjem gubitaka, povećenjem pouzdanosti u učinkovitost sustava javne vodoopskrbe

- ulaganjem u opremu za mjerenje i kontrolu u sustavu javne vodoopskrbe

- povećanjem učinkovitosti javnog isporučitelja vodnih usluga u financijskom i tehničko-tehnološkom smislu.

Provedba Projekta RVS – Zagreb istok uključuje:

- izgradnju: vodoocrpilišta Kosnica kapaciteta 450 l/s, 316.222 m novih cjevovoda, 15 crpnih stanica, 5 vodotornjeva i 8 934 kućnih priključaka

- rekonstrukciju:108.152 m vodoopskrbnih cjevovoda i jedne crpne stanice

- smanjenje gubitaka vode na projektnom području za 36% (s 29,2% na 18%)

- poboljšanje razine usluge

- povećanje priključenosti stanovništva na projektnom području na sustav javne vodoopskrbe za 44,1% u 2023. godini (puni komercijalni početak projekta planira se u 2023. godini).

U tehničkom smislu glavni segmenti Projekta su:

- Vodocrpilište Kosnica – uključuje izgradnju vodocrpilišta kapaciteta 450 l/s s izgradnjom glavnih objekata crpilišta, sabirnog bazena s izlaznom crpnom stanicom i zgradom za dezinfekciju. U okviru crpilišta su i interna prometnica, platoi i objekti odvodnje, transformatorske stanice, rasvjeta i ostale instalacije

- Osnovni dobavni sustav – uključuje izgradnju magistralnih vodoopskrbnih cjevovoda u ukupnoj dužini od 27,7 km („Kosnica-Hruščica“; „Sesvetski Kraljevec-Božjakovina“ i „VS Cerje-VSVukovje“)

- Vodoopskrbni sustav Dugo Selo – ukljujčuje rekonstrukciju vodoopskrbne mreže u ukupnoj duljini od 47,9 km, izgradnju nove vodoopskrbne mreže u duljini od 1,5 km, izgradnju crpnih stanica „Kozinšćak“ i „Domobranska“

- Vodoopskrbni sustav Ivanić-Grad – uključuje uključuje rekonstrukciju vodoopskrbne mreže u ukupnoj duljini od 45,6 km, izgradnju nove vodoopskrbne mreže u duljini od 2,7 km, izgradnju precrpne stanice „Kloštar Ivanić“

- Vodoopskrbni sustav Vrbovec - ukljujčuje rekonstrukciju vodoopskrbne mreže u ukupnoj duljini od 9,3 km, izgradnju nove vodoopskrbne mreže u duljini od 222,8 km, izgradnju 5 crpnih stanica, izgradnju 5 vodotornjeva i rekonstrukciju precrpne stanice „Lonja“

- Vodoopskrbni sustav Sveti Ivan Zelina - ukljujčuje rekonstrukciju vodoopskrbne mreže u ukupnoj duljini od 5,4 km, izgradnju nove vodoopskrbne mreže u duljini od 61,4 km, izgradnju precrpnih/hidrostanica (7)

- Nabava opreme za održavanje vodoopskrbnog sustava (autocisterne, bageri – utovarivači, mini bageri s prikolicom, kamioni kiper s dizalicom, samousisne motorne pumpe za vodu i laboratorijska oprema za analizu vode)

- Izgradnja nadzorno-upravljačkog sustava.

Ukupna investicijska vrijednost Projekta iznosi 883.885.327,00 kn s PDV-om. Projekt RVS – Zagreb istok se financira sredstvima iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. Troškovi poreza na dodanu vrijednost nisu prihvatljivi troškovi za financiranje putem navedenog programa, te su isti trošak ViOZŽ d.o.o./investitora. Sukladno navedenom, ukupni prihvatljivi troškovi iznose 707.108.262,00 kn, a bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda EU iznose 483.953.846,00 kn.

Sufinanciranje dijela nacionalne komponente koja se odnosi na ViOZŽ d.o.o./investitora (20%) u iznosu od 44.630.883,00 kn planira se osigurati putem kredita komercijalne banke – Europske banke za obnovu i razvoj. Za podizanje spomenutog kredita nisu potrebna jamstva jedinica lokalne samouprave koje su vlasnici Društa niti druga jamstva. Sufinanciranje dijela nacionalne komponente koje se odnosi na Hrvatske vode osigurano je putem Plana upravljanja vodama iz izvornih sredstava (naknada za zaštitu voda i naknada za korištenje voda). Sufinanciranje dijela nacionalne komponente koja se odnosi na Državni proračun osigurano je planom Državnog proračuna za razdoblje 2018.-2020. godina na razdjelu Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Dinamika realizacije Projekta RVS – Zagreb istok utvrđena je Studijom izvodljivosti, a komercijalni početak rada na sustavu vodoopskrbe planiran je u 2023. godinu.

Dana 15. siječnja o.g. predana je projektna prijava za Projekt RVS – Zagreb istok. Po zaprimanju projektne prijave Ministarstvo zaštite okoliša (PT1) i Hrvatske vode (PT2) proveli su postupak usklađenosti projekta s primjenjivim kriterijima dodjele bespovratnih sredstava, a nakon čega su dostavili prijavu Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije (Upravljačko tijelo – UT) na prelimirano odobrenje. Budući da se radi o velikom projektu, za Projekt RVS – Zagreb istok provodi se i nezavisna kontrola kvalitete od strane neovisnog stručnjaka (IQR).  Navedeno je u tijeku, a po izradi izvješća od strane neovisnog stručnjaka, projekt se dostavlja Europskoj komisiji koja u roku od tri mjeseca od dana obavijesti Upravljačkog tijela o odabranom velikom projektu donosi odluku u obliku provedbenog akta. Ukoliko Europska komisija u roku od tri mjeseca ne donese predmetnu odluku, smatra se da je financijski doprinos odobren te se sklapa Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Nadalje, za Projekt RVS – Zagreb istok u tijeku su izrade dokumentacija o nabavi za provedbu javnih nadmetanja za radove, usluge i robu. Ukupno je u pripremi jedanaest postupaka javne nabave. Provedba postupaka javne nabave ovisi o ishođenju pozitivnog mišlljenja u postupcima tzv. ex ante kontrole od strane Središnje agencije za financiranje i ugovoranje (SAFU) i Hrvatskih voda kao Posredničkog tijela razine 2 (PT2).

Na 78. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj dana 1. veljače o.g. Projekt RVS – Zagreb istok proglašen je strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske temeljem Zakona o strateškim investicijskim projektima.

Usporedno sa svim gore navedenim aktivnostima, u tijeku su i aktivnosti na izradi/dovršetku studijske i projektne dokumentacije vezane na Projekt RVS – Zagreb istok koju sufinanciraju Hrvatske vode u okviru Plana upravljanja vodama za 2018. godinu. Za financiranje navedenih aktivnosti je s Hrvatskim vodama sklopljen Ugovor o sufinanciranju studijske i projektne dokumentacije za EU projekt na području regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok (Vodoopskrbna područja: Dugo Selo, Ivanić-Grad, Sveti Ivan Zelina i Vrbovec), Klasa: 325-03/18-11/0000001, Urbroj: 374-25-10-18-1, na ukupan iznos od 764.705,88 kn. Omjer sufinanciranja je slijedeći:

- Hrvatske vode – 650.000,00 kn (85%)

- ViOZŽ d.o.o. – 114.705,88 kn (15%).

Predmet sufinanciranja su sljedeće aktivnosti:

- izrada izmjene i dopune Studije izvodljivosti za projekt RVS – Zagreb istok (preostalo iz prethodnih godina)

- izrada dokumentacija o nabavi za projekt RVS – Zagreb istok (preostalo iz prethodnih godina)

- izrada idejnog rješenja, idejnog i glavnog projekta vodocrpilišta Kosnica i spojnog cjevovoda „Kosnica-Hrušćica“ (preostalo iz prethodnih godina)

- izrada idejnog i glavnog projekta magistralnog cjevovoda Vrbovec-Gostović-Gradec

- izrada idejnog i glavnog projekta distributivnih cjevovoda uz magistralni cjevovod Vrbovec-Gostović-Gradec

- izrada idejnog i glavnog projekta distributivnog cjevovoda Vrbovec-Lonjica

- izrada elaborata zaštite okoliša za projekte na vodoopskrbnom području Vrbovec

- revizija glavnog projekta spojnog cjevovoda „Kosnica-Hrušćica“.

5.2.		 EU PROJEKT: RUGVICA – DUGO SELO – SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

Predmet projekta je izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda i nadogradnja postojećeg Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (dalje u tekstu: UPOV) na III. stupanj pročišćavanja s kapacitetom od 28.000 ES. Projekt predstavlja tehničko-tehnološku cjelinu sukladno zahtjevima EU direktiva u području vodno-komunalne infrastrukture.

U okviru projekta planira se rekonstrukcija kanala na postojećem mješovitom sustavu (1605 m gravitacijskog kanala i 1 rasteretni objekt). Novi sustav predviđa izgradnju gravitacijskih kanala (84.646,62 m), tlačnih cjevovoda (585,88 m), rastretnih građevina (3) i pripadajućih crpnih stanica (10). Uz navedeno, planirana je izgradnja i pratećih građevina (revizijska okna na gravitacijskim kanalima odnosno zasunska okna na tlačnim cjevovodima).

Pročišćavanje otpadnih voda provodit će se na jednom centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji Novaki Oborovski s ispuštanjem pročišćenih otpadnih voda u rijeku Savu. Budući da postojeći UPOV ima II. stupanj pročišćavanja i kapacitet od 25.000 ES, potrebna je nadogradnja istog na III. stupanj pročišćavanja s kapacitetom od 28.000 ES.

Glavni ciljevi ovog projekta su: a) postići usklađenost projekta s Direktivom o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda  i Direktivom o vodama, b) omogućiti održivo pročišćavanje otpadnih voda i povećanje broja stanovnika priključenih na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, c) očuvanje prirodnih resursa i ekosustava i d) poboljšanje životnih uvjeta stanovnika na projektnom području.

Područje provedbe projekta obuhvaća područje grada Dugo Selo (11 naselja) i općine Rugvica (23 naselja).

Ukupna investicijska vrijednost Projekta iznosi 217.793.095,00 kn s PDV-om. Projekt Rugvica-Dugo Selo se financira sredstvima iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. Troškovi poreza na dodanu vrijednost nisu prihvatljivi troškovi za financiranje putem navedenog programa, te su isti trošak ViOZŽ d.o.o./investitora. Sukladno navedenom, ukupni prihvatljivi troškovi iznose 173.079.910,00 kn, a bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda EU iznose 121.542.125,00 kn.

Sufinanciranje dijela nacionalne komponente u ukupnom iznosu od 51.537.785,00 kn dijeli se na ViOZŽ d.o.o./investitora, Hrvatske vode i Državni proračun na slijedeći način:

- Državni proračun – 20.615.114,00 kn (40%),

- Hrvatske vode – 20.615.114,00 kn (40%), i

- ViOZŽ d.o.o. – 10.307.557,00 kn (20%).

Projekt Rugvica-Dugo Selo odobren je za sufinanciranje iz Kohezijskog fonda EU te je dana 16. kolovoza 2017. godine Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo Odluku o financiranju iz Europske unije za projekt „Rugvica-Dugo Selo – sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda“ – KK.06.4.2.13, Klasa: 612-07/17-05/02, Urbroj: 517-17-14.

Temeljem Odluke o financiranju projekta sklopljeni su sljedeći ugovori u listopadu 2017. godine:

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava,

- Ugovor o sufinanciranju projekta, i

- Ugovor o partnerstvu na projektu.

Za potrebe provedbe Projekta Rugvica-Dugo Selo otvoren je poseban račun kod Zagrebačke banke, IBAN: HR 862360000150225038.

Razdoblje provedbe Projekta Rugvica-Dugo Selo iznosi 35 mjeseci.

Za Projekt Rugvica-Dugo Selo u pripremi su dokumentacije o nabavi za nabavu roba, radova i usluga. Ukupno je potrebno provesti šest postupaka javne nabave. Za nabavu usluga nadzora te nabavu radova na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje provedeni su postupci prethodnog savjetovanja prema odredbama Zakona o javnoj nabavi, a dokumentacija o nabavi za usluge nadzora pregledana je i od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje (tzv. ex ante kontrola). Budući da su u međuvremenu stupili na snagu određeni podzakonski akti iz područja javne nabave, potrebno će biti ponoviti postupke prethodnog savjetovanja sa zainteresiranom javnosti prije objave javnih nadmetanja. Trenutno je u tijeku usuglašavanje konačnog teksta dokumentacija o nabavi s Hrvatskim vodama i SAFU.

Usporedno s gore navedenim aktivnostima, u tijeku su i redovne aktivnosti na izradi projektne dokumentacije vezane uz Projekt Rugvica-Dugo Selo, a koje sufinanciraju Hrvatske vode temeljem Plana upravljanja vodama za 2018. godinu. Za navedeno je sklopljen s Hrvatskim vodama Ugovor o sufinaciranju projektne dokumentacije na području aglomeracije Rugvica-Dugo Selo (EU projekt), Klasa: 325-04/18-08/0045, Urbroj: 374-25-10-18-1 na ukupan iznos od 79.580,00 kn. Omjer sufinanciranja je slijedeći:

- Hrvatske vode – 67.643,00 kn (85%)

- ViOZŽ d.o.o. – 11.937,00 kn (15%).

Predmet sufinanciranja su sljedeće aktivnosti:

- izmjena i dopuna idejnog i glavnog projekta glavnog dovodnog kolektora Prevlaka – lokacija UPOV-a Rugvica (preostalo iz 2017. godine)

- izrada dokumentacija o nabavi u okviru Projekta Rugvica-Dugo Selo (preostalo iz prethodnih godina).

5.3.		EU PROJEKT: PROJEKT ULAGANJA U PRIKUPLJANJE, ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE VRBOVEC

Projekt ulaganja u prikupljanje, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec (dalje u tekstu: Projekt aglomeracije Vrbovec) priprema se za sufinanciranje iz Kohezijskog fonda EU u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Cilj Projekta aglomeracije Vrbovec je postići usklađenost s Direktivom o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda (91/271/EEZ). U tom smislu glavni ciljevi Projekta aglomeracije Vrbovec su: a) omogućiti održivo pročišćavanje otpadnih voda i povećanje broja stanovnika priključenih na sustav odvodnje i pročišćavanja, b) očuvanje prirodnih resursa i ekosustava i c) doprinijeti poboljšanju životnih uvjeta. Gore navedena Direktiva EU je prenesena u hrvatsko zakonodavstvo i to kroz Plan provedbe vodnokomunalnih direktiva. Planom provedbe Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda definiran je kao krajnji rok provedbe Direktive na području RH 31. prosinca 2020. godine za sva ispuštanja iz aglomeracija s 10.000 do 15.000 ES.

Aglomeracija Vrbovec definirana je izmjenom i dopunom Studije izvodljivosti te obuhvaća ukupno dvadeset naselja unutar Grada Vrbovca i istu pokriva jedan uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (dalje u tekstu: UPOV) planiranog kapaciteta 12.200 ES. Na UPOV-u će se pročišćavati otpadne vode prikupljene kolektorima i kamionima koji će odvoziti sadržaj septičkih jama.

Razdoblje provedbe Projekta aglomeracije Vrbovec je 2020. godina.

Projekt aglomeracije Vrbovec obuhvaća:

- izgradnju 1460 novih kućnih priključaka

- izgradnju 31,6 km novih glavnih kolektora

- izgradnju 14,4 km novi seknudarnih mreža

- izgradnju 18 novih crpnih stanica

- izgradnju 11 km tlačnih cijevi na glavnim kolektorima

- izgradnju 5 prijelaza i 2 sifona

- izgradnju UPOV-a kapaciteta 12.200 ES

- nabavu opreme za održavanje sustava odvodnje aglomeracije Vrbovec.

Planirani kapacitet UPOV-a aglomeracije Vrbovec iznosi 12.200 ES, a pročišćene vode će se ispuštati u rijeku Lonju koja će biti krajnji prijamnik.

Ukupna investicijska vrijednost projekta iznosi 189.230.000,00 kn s PDV-om. Troškovi poreza na dodanu vrijednost nisu prihvatljivi troškovi za financiranje putem Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz kojeg se planira i financiranje Projekta aglomeracijeVrbovec, te su isti trošak Društva/investitora. Sukladno navedenom, ukupni prihvatljivi troškovi iznose 151.384.000,00 kn, a bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda EU iznose 101.531.000,00 kn, odnosno 69,93%. Sufinanciranje dijela nacionalne komponente u iznosu od 49.853.000,00 dijeli se naViOZŽ d.o.o./investitora, Državni proračun i Hrvatske vode na slijedeći način:

- Državni proračun – 19.941.000,00 kn (40%),

- Hrvatske vode – 19.941.000,00 kn (40%), i

- ViOZŽ d.o.o. – 9.500.000,00 (kreditna sredstva) i 471.000,00 (vlastita sredstva) (20%).

U listopadu 2017. godine dostavljen je u Ministarstvo zaštite okoliša i energetike aplikacijski paket dokumenata za Projekt aglomeracije Vrbovec. U siječnju o.g. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (PT1) je dostavilo aplikacijski paket dokumenata na usklađenje s Operativnim programom „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. U tijeku je postupanje po zahtjevima PT1.

Nadalje, Projekt aglomeracije Vrbovec prijavljen je za uvrštenje na listu strateških investicijskih projekata Republike Hrvatske. Za navedeno je osnovana Operativna skupina kojoj je prezentiran navedeni projekt te se očekuje donošenje Odluke Vlade RH o proglašenju Projekta aglomeracije Vrbovec strateškim investicijskim projektom sukladno odredbama Zakona o strateškim investicijskim projektima.

Za Projekt aglomeracije Vrbovec u tijeku su izrade dokumentacija o nabavi za nabavu radova, roba i usluga.

Usporedno s gore navedenim aktivnostima, u tijeku su i redovne aktivnosti na izradi projektne dokumentacije vezane uz Projekt aglomeracije Vrbovec, a koje sufinanciraju Hrvatske vode temeljem Plana upravljanja vodama za 2018. godinu. Za navedeno je sklopljen s Hrvatskim vodama Ugovor o sufinaciranju projektne dokumentacije na području aglomeracije Vrbovec (EU projekt), Klasa: 325-04/18-08/0000022, Urbroj: 374-25-10-18-1 na ukupan iznos od 442.106,00 kn. Omjer sufinanciranja je slijedeći:

- Hrvatske vode – 375.790,10 kn (85%)

- ViOZŽ d.o.o. – 66.315,90 kn (15%).

Predmet sufinanciranja su sljedeće aktivnosti:

- izrada izmjene i dopune novelacije Studije izvodljivosti za Projekt aglomeracije Vrbovec (preostalo iz prethodnih godina)

- izrada aplikacijskog paketa dokumenata za Projekt aglomeracije Vrbovec (preostalo iz 2017. godine)

- izrada dokumentacija za provedbu javnih nadmetanja u okviru Projekta aglomeracije Vrbovec (preostalo iz prethodnih godina),

- izrada dokumentacija o nabavi za upravljanje projektom, mjere vidljivosti i promidžbe i radove na izgradnji odvodnog kolektora od lokacije UPOV-a do ispusta u rijeku Lonju.

5.4. EU PROJEKT: PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE IVANIĆ-GRAD

Projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanić-Grad (dalje u tekstu: Projekt aglomeracije Ivanić-Grad) u pripremi je za prijavu i sufinanciranje iz EU fondova u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020.

Za Projekt aglomeracije Ivanić-Grad u tijeku je izrada izmjene i dopune Studije izvodljivosti i aplikacijskog paketa dokumenata. Usluga izrade izmjene i dopune Studije izvodljivosti i aplikacije je ugovorena krajem studenog 2017. godine, a nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave. Ugovor o uslugama je sklopljen na iznos od 587.000,00 kn bez PDV-a s tvrtkom HIDROPROJEKT CONSULT d.o.o. iz Zagreba. Rok izrade izmjene i dopune Studije izvodljivosti i aplikacije za Projekt aglomeracije Ivanić-Grad iznosi četiri mjeseca od dana potpisa Ugovora.

Uz naprijed navedeno, za Projekt aglomeracije Ivanić-Grad u tijeku su i postupci ishođenja građevinskih dozvola te izrada potrebne projektne dokumentacije.

Izradu studijske i projektne dokumentacije za Projekt aglomeracije Ivanić-Grad sufinanciraju Hrvatske vode temeljem Plana upravljanja vodama za 2018. godinu. Ugovor o sufinaciranju studijske dokumentacije i dokumentacije o nabavi na području aglomeracije Ivanić-Grad (EU projekt), Klasa: 325-04/18-08/35, Urbroj: 374-21-9-17-1 na ukupan iznos od 941.176,47 kn. Omjer sufinanciranja je slijedeći:

- Hrvatske vode – 800.000,00 kn (85%)

- ViOZŽ d.o.o. – 141.176,47 kn (15%).

Predmet sufinanciranja su sljedeće aktivnosti:

- izrada izmjene i dopune novelacije Studije izvodljivosti za Projekt aglomeracije Ivanić-Grad

- izrada dokumentacija o nabavi za Projekt aglomeracije Ivanić-Grad (budući ugovor).

5.5.		EU PROJEKT: SVETI IVAN ZELINA – BRCKOVLJANI – SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

EU Projekt Sveti Ivan Zelina – Brckovljani – sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (dalje u tekstu: Projekt Sveti Ivan Zelina – Brckovljani) priprema se za prijavu i sufinanciranje iz EU fondova u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Za Projekt Sveti Ivan Zelina – Brckovljani krajem 2017. godine je proveden otvoreni postupak javne nabave za nabavu usluga izrade Studije izvodljivosti s dokumentima zaštite okoliša za područje grada Sveti Ivan Zelina (s općinom Bedenica) i aglomeracije Brcovljani. Ugovor o uslugama sklopljen je sa zajednicom ponuditelja SL CONSULT d.o.o., EKO-MLAZ.DM d.o.o., HIDROPROJEKT CONSULT d.o.o., EKOTOP d.o.o. i KAINA d.o.o. na iznos od 346.300,00 kn bez PDV-a. Rok izrade studijske dokumentacije je 9 mjeseci.

Izradu studijske i projektne dokumentacije za Projekt Sveti Ivan Zelina - Brckovljani sufinanciraju Hrvatske vode temeljem Plana upravljanja vodama za 2018. godinu. Ugovor o sufinaciranju projektne dokumentacije na području grada Sveti Ivan Zelina (s općinom Bedenica) i aglomeracije Brckovljani (EU projekt Sveti Ivan Zelina - Brckovljani), Klasa: 325-04/18-08/0048, Urbroj: 374-25-10-18-1 na ukupan iznos od 117.647,06 kn. Omjer sufinanciranja je slijedeći:

- Hrvatske vode – 100.000,00 kn (85%)

- ViOZŽ d.o.o. – 17.647,06 kn (15%).

Predmet sufinanciranja su sljedeće aktivnosti:

- izrada Studije izvodljivosti s dokumentima zaštite okoliša za Projekt Sveti Ivan Zelina – Brckovljani,

- izrada projekta sanacije izgrađenog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Brckovljani (budući ugovor).

- INVESTICIJE U TIJEKU I PLANIRANE INVESTICIJE ZA KOJE SREDSTVA OSIGURAVAJU HRVATSKE VODE

  - SANACIJA KOLEKTORA DN 1000 TEHNOLOGIJOM CIPP U IVANIĆ-GRADU

Krajem 2017. godine sklopljen je Ugovor o radovima na sanaciji kolektora DN 1000 tehnologijom CIPP u Ivanić-Gradu na iznos od 1.623.936,00 kn bez PDV-a s tvrtkom AKTIV GLOBAL d.o.o. iz Zagreba, a po provedenom otvorenom postupku javne nabave.

Radovi na sanaciji kolektora odvodnje započeli su početkom prosinca 2017. godine. Stručni nadzor nad radovima obavlja tvrtka TRANSEPT STUDIO j.d.o.o. s kojom je sklopljen ugovor na iznos od 33.000,00 kn bez PDV-a temeljem provedenog postupka jednostavne nabave.

U 2018. godini planiran je završetak radova.

Radove na sanaciji kolektora odvodnje u Ivanić-Gradu sufinanciraju Hrvatske vode u visini od 80%.

  - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE NASELJA MALA OSTRNA, VELIKA OSTRNA I LEPROVICA – II. FAZA

U 2018. godini planira se izvesti radove na izgradnji sustava odvodnje u naseljima Mala Ostrna, Velika Ostrna i Leprovica i radove na izgradnji kolektora K3.1 s rasteretnom građevinom RG3 u Dugom Selu.

Gore navedeni radovi procjenjuju se na ukupan iznos od 5.500.000,00 kn, a planirano je njihovo sufinanciranje od strane Hrvatskih voda u okviru Plana upravljanja vodama za 2018. godinu u visini od 80%.

- PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), u daljnjem tekstu: Zakon, propisuje da su komunalne vodne građevine, građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju (članak 22., stavak 1, točka 2. Zakona).

Komunalne vodne građevine su javna dobra u javnoj upotrebi i u vlasništvu su javnog isporučitelja vodne usluge (članak 23., stavak 3 Zakona). Komunalnim vodnim građevinama upravlja javni isporučitelj vodnih usluga (članak 24., stavak 3 Zakona).

Temeljem članka 26. stavka 3 Zakona, gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina provodi se prema planu koji donosi Skupština javnog isporučitelja vodnih usluga.

Planom gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina utvrđuju se komunalne vodne građevine koje se planiraju graditi na uslužnom području javnog isporučitelja vodnih usluga Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., Koledovčina ulica 1, Zagreb, procjenjeni iznos ulaganja, te izvori sredstava financiranja.

Sredstva za ostvarivanje plana, njihovo korištenje i namjena

Planirana sredstva za financiranje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 24.274.982,00 kuna, raspoređuju se prema vrsti razvojnog zahvata:

1. Izrada projektne dokumentacije (vodoopskrba i odvodnja) 6.451.886,00 kn.

2. Vodoopskrba (izgradnja i rekonstrukcija) 4.145.024,20 kn.

3. Odvodnja (izgradnja i rekonstrukcija) 13.678.071,80 kn.

Sredstva za financiranje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području jedinica lokalne samouprave planirana su za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 24.274.982,00 kuna, a osigurat će se iz sljedećih izvora:

1. Naknada za razvoj 11.294.002,61 kn.

2. Hrvatske vode 8.549.926,94 kn.

3. Proračun JLS 4.431.052,45 kn.

Rekapitulacija Plana gradnje nalazi se u slijedećoj tabeli.

| REKAPITULACIJA INVESTICIJA – UKUPNO |
| --- |
| Jedinica lokalne samouprave (JLS) | Procijenjena vrijednost ulaganja (kn) | Razvojni zahvat | Izvori sredstava |
|  |  | Izrada projektne dokumentacije | Vodoopskrba | Odvodnja | Naknada za razvoj | Hrvatske vode | Proračun Grada/Općine |
| 1. | Grad Dugo Selo | 7.974.486,87 | 560.254,37 | 340.728,00 | 7.073.504,50 | 2.101.576,25 | 4.619.291,21 | 1.253.619,41 |
| 2. | Grad Sveti Ivan Zelina | 834.656,07 | 409.656,07 | 250.000,00 | 175.000,00 | 577.123,41 | 257.532,66 | 0,00 |
| 3. | Grad Vrbovec | 2.644.425,80 | 1.559.425,80 | 585.000,00 | 500.000,00 | 2.109.413,87 | 535.011,93 | 0,00 |
| 4. | Grad Ivanić-Grad | 5.294.674,74 | 2.239.107,44 | 817.000,00 | 2.238.567,30 | 2.791.729,58 | 2.502.945,16 | 0,00 |
| 5. | Rugvica | 1.160.230,80 | 223.434,60 | 755.796,20 | 181.000,00 | 1.133.511,39 | 26.719,41 | 0,00 |
| 6. | Križ | 2.390.938,48 | 180.938,48 | 0,00 | 2.210.000,00 | 510.890,77 | 5.047,71 | 1.875.000,00 |
| 7. | Brckovljani | 1.934.598,97 | 534.598,97 | 100.000,00 | 1.300.000,00 | 505.689,85 | 428.909,12 | 1.000.000,00 |
| 8. | Kloštar Ivanić | 1.185.694,79 | 351.194,79 | 834.500,00 | 0,00 | 1.181.279,22 | 4.415,57 | 0,00 |
| 9. | Dubrava | 311.473,27 | 134.473,27 | 177.000,00 | 0,00 | 69.070,99 | 145.402,28 | 97.000,00 |
| 10. | Gradec | 238.139,38 | 103.139,38 | 135.000,00 | 0,00 | 130.470,91 | 2.668,47 | 105.000,00 |
| 11. | Farkaševac | 1.651,99 | 1.651,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.404,19 | 247,80 |
| 12. | Preseka | 101.234,94 | 101.234,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.049,70 | 100.185,24 |
| 13. | Bedenica | 191.708,11 | 41.708,11 | 150.000,00 | 0,00 | 173.086,22 | 18.621,89 | 0,00 |
| 14. | Rakovec | 11.067,79 | 11.067,79 | 0,00 | 0,00 | 10.160,17 | 907,62 | 0,00 |
| SVEUKUPNO (kn) | 24.274.982,00 | 6.451.886,00 | 4.145.024,20 | 13.687.071,80 | 11.294.002,61 | 8.549.926,94 | 4.431.052,45 |

- PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU MATERIJALNU IMOVINU

| PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU MATERIJALNU IMOVINU ZA 2019. GODINU |
| --- |
| R.br. | Naziv | Ukupno |
| 1. | Osobna računala s monitorom | 60.000,00 |
| 2. | Printeri | 35.000,00 |
| 3. | UPS uređaji | 20.000,00 |
| 4. | Terminali za očitanje vode | 40.000,00 |
| 5. | Software dodatne licence | 51.000,00 |
| 6. | Azure key valut GDPR | 20.000,00 |
| 7. | SQL- Dana Encryption - implementacija - priprema GDPR | 15.000,00 |
| 8. | Windows server 2016 soft GDPR | 10.000,00 |
| 9. | Backup server crypto modul sa GDPR uskladom | 10.000,00 |
| 10. | Office licence | 60.000,00 |
| 11. | Server user CAL licence | 25.000,00 |
| 12. | AV licence | 12.000,00 |
| 13. | CAD software | 10.000,00 |
| 14. | Uredski namještaj | 100.000,00 |
| 15. | Klima uređaj | 25.000,00 |
| 16. | Osobni automobili | 410.000,00 |
| 17. | Teretna vozila | 420.000,00 |
| 18. | Kombi vozilo-rabljeno | 80.000,00 |
| 19. | Motorni trimer | 4.000,00 |
| 20. | Visokotlačni perač na toplu vodu | 10.000,00 |
| 21. | Paletar | 2.000,00 |
| 22. | Aku bušilica | 2.500,00 |
| 23. | Oprema za mikrobiološko ispitivanje | 30.000,00 |
| 24. | Digestor za laboratorij | 40.000,00 |
| 25. | Hladnjak za laboratorij | 4.000,00 |
| 26. | GSM komunikator za kontrolu protoka i tlaka vode | 230.000,00 |
| 27. | Štapni turbinski indikator protoka | 150.000,00 |
| 28. | Turbidimetar - mjerač mutnoće prijenosni | 30.000,00 |
| 29. | Alat za dizanje kanalizacijskih poklopaca | 16.000,00 |
| 30. | Klor komparator - prijenosni | 9.000,00 |
| 31. | Video nadzor na UPOV-ima, vodocrpilištima i ostalim vodnim objektima | 100.000,00 |
| 32. | Upravljačka oprema na UPOV-ima, vodocrpilištima i ostalim vodnim objektima | 160.000,00 |
| 33. | Tehnička zaštita na UPOV-ima, vodocrpilištima i ostalim vodnim objektima | 100.000,00 |
| 34. | Priključak struje za crpne stanice | 100.000,00 |
| 35. | Agregat za struju | 10.000,00 |
| 36. | Stega za cijevi-velika | 8.000,00 |
| 37. | Električna brusilica kutna | 6.000,00 |
| 38. | Električna bušilica | 4.500,00 |
| 39. | Vibronabijač stupni 70 kg | 20.000,00 |
| 40. | Vibroploča 100 kg | 12.000,00 |
| 41. | Detekor za metal | 10.000,00 |
| 42. | Stroj za odštopavanje kanalizacije | 10.000,00 |
| 43. | Motorni rezač za beton | 9.000,00 |
| 44. | Motorna pumpa za otpadnu vodu - sa opremom | 150.000,00 |
| 45. | Aparat za varenje PE | 30.000,00 |
| 46. | Motorna pila | 3.500,00 |
| 47. | Set čepova za kanalizaciju + kompresor | 20.000,00 |
| 48. | Električna pumpa za vodu | 2.000,00 |
| 49. | Garderobni ormari dvodjelni | 12.000,00 |
| 50. | Električna grijalica | 1.000,00 |
| 51. | Akumulatorski udarni odvijač | 4.500,00 |
| 52. | Akumulatorska kutna brusilica | 2.000,00 |
| 53. | Akumulatorska recipročna pila | 2.500,00 |
| 54. | Detektor plinova | 35.000,00 |
| 55. | Uređaj za provjetravanje kanalizacije | 20.000,00 |
| 56. | Dugo Selo-projektiranje zgrade poslovne jedinice i labaratorija | 100.000,00 |
| 57. | Dugo Selo-gradnja zgrade za poslovnu jedinicu | 500.000,00 |
| 58. | Kosnica-projektiranje poslovno upravne zgrade | 300.000,00 |
| 59. | Ivanić Grad-kupnja zemljišta | 180.000,00 |
| 60. | Ivanić Grad-projektiranje zgrade poslovne jedinice | 70.000,00 |
| 61. | Sv. Ivan Zelina-kupnja zemljišta | 200.000,00 |
| 62. | Sv. Ivan Zelina-projektiranje zgrade poslovne jedinice | 70.000,00 |
| 63. | Vrbovec-kupnja zemljišta | 200.000,00 |
| 64. | Vrbovec-projektiranje zgrade poslovne jedinice | 70.000,00 |
| 65. | Roto malčer | 20.000,00 |
|  | UKUPNO | 4.472.500,00 |

- PLAN ULAGANJA U SITAN INVENTAR

| NABAVA SITNOG INVENTARA 2019. GODINA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.BR. | NAZIV SITNOG INVENTARA | KOLIČINA | NABAVNA VRIJEDNOST | IZNOS U KN |
| 1. | STEGA ZA CIJEVI -PREKID PROTOKA 20-63 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2. | SET GEDORE DO 32 | 6 | 700,00 | 4.200,00 |
| 3. | STRUGAČ ZA RUB CIJEVI KRUŽNI | 3 | 1.200,00 | 3.600,00 |
| 4. | STRUGAČ ZA PE CIJEVI RUČNI | 7 | 90,00 | 630,00 |
| 5. | KLIJEŠTA VODOINSTALATERSKA KOSA 2“ | 5 | 450,00 | 2.250,00 |
| 6. | KLIJEŠTA VODOINST. RAVNA DO 1“ | 10 | 200,00 | 2.000,00 |
| 7. | KLIJEŠTA VODOINST. KOSA DO 1“ | 15 | 200,00 | 3.000,00 |
| 8. | KLIJEŠTA VODOINSTALATERSKA RAVNA 2“ | 8 | 400,00 | 3.200,00 |
| 9. | ŠTELAJUĆI KLJUČ DO 24 (FRANCUZ) | 6 | 90,00 | 540,00 |
| 10. | KLIJEŠTA ARMIRAČKA | 6 | 100,00 | 600,00 |
| 11. | KOMBINIRANA KLIJEŠTA | 20 | 100,00 | 2.000,00 |
| 12. | SET IMBUS KLJUČEVA DO 19 mm | 14 | 100,00 | 1.400,00 |
| 13. | SET ODVIJAČA-KRIŽNI | 16 | 100,00 | 1.600,00 |
| 14. | SET ODVIJAČA-RAVNI | 8 | 90,00 | 720,00 |
| 15. | SET KLJUČEVA VILJUŠKASTO-OKASTI DO 32 | 17 | 400,00 | 6.800,00 |
| 16. | NASADNI KLJUČ-DUGI (3/8-8,10,13) | 6 | 40,00 | 240,00 |
| 17. | KLJUČ ABC DVOSTRANI ZA HIDRANTE | 4 | 180,00 | 720,00 |
| 18. | KLJUČ T ZA PODZEMNE HIDRANTE | 6 | 300,00 | 1.800,00 |
| 19. | ISPITIVAČ ZA STRUJU | 8 | 25,00 | 200,00 |
| 20. | RAČVA + GEDORA | 2 | 350,00 | 700,00 |
| 21. | MAZALICA SA PATRONAMA | 2 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 22. | KUTIJA ZA ALAT-TRODIJELNA | 14 | 100,00 | 1.400,00 |
| 23. | SKALPEL | 6 | 25,00 | 150,00 |
| 24. | PAJSER-METALNA POLUGA | 2 | 100,00 | 200,00 |
| 25. | ČEKIĆ 1,2,3 kg | 20 | 40,00 | 800,00 |
| 26. | PILA ZA ŽELJEZO LUČNA | 14 | 200,00 | 2.800,00 |
| 27. | LIST PILE ZA ŽELJEZO | 70 | 20,00 | 1.400,00 |
| 28. | RUČNA ŠPICA ZA ŠTEMANJE | 6 | 40,00 | 240,00 |
| 29. | ŠKARE ZA REZANJE PPR CIJEVI | 17 | 400,00 | 6.800,00 |
| 30. | SET BITOVA (MAKITA) | 1 | 150,00 | 150,00 |
| 31. | RUČNI SJEKAČ ZA ŠTEMANJE | 6 | 50,00 | 300,00 |
| 32. | SAJLA ZA ODŠTOPAVANJE 8 m | 3 | 50,00 | 150,00 |
| 33. | SAJLA ZA ODŠTOPAVANJE 16 m | 1 | 150,00 | 150,00 |
| 34. | PLOČA ZA MOT.REZAČ FI 300 | 2 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| 35. | KANTA ZA VODU | 6 | 40,00 | 240,00 |
| 36. | PLOČE ZA REZANJE | 100 | 10,00 | 1.000,00 |
| 37. | STABILNA SPOJNICA M75 | 4 | 200,00 | 800,00 |
| 38. | STABILNA SPOJNICA M52 | 6 | 100,00 | 600,00 |
| 39. | PRODUŽNI KABEL -KOLUT 25M | 2 | 400,00 | 800,00 |
| 40. | DRŽALA ZA ALATE-RAZNA | 20 | 40,00 | 800,00 |
| 41. | ŽIČANA ČETKA | 4 | 25,00 | 100,00 |
| 42. | LANAC ZA MOTORKU | 6 | 100,00 | 600,00 |
| 43. | NAVOJNA ŠIPKA-RAZNA | 12 | 40,00 | 480,00 |
| 44. | CRIJEVO ZA KOMPRESOR | 1 | 70,00 | 70,00 |
| 45. | KLEME | 1 | 130,00 | 130,00 |
| 46. | SVRDLO SDS MAX Ø32*1000 | 1 | 200,00 | 200,00 |
| 47. | ŠPICA ZA ŠTEMANJE SDS MAX | 1 | 150,00 | 150,00 |
| 48. | SDS MAX DLIJETO 25mm | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 49. | METLA INDUSTRIJSKA ČETKA CCA 50 CM | 1 | 70,00 | 70,00 |
| 50. | ŠKARE ZA ŽELJEZO | 2 | 120,00 | 240,00 |
| 51. | GURTA ZA STEZANJE | 2 | 150,00 | 300,00 |
| 52. | VATROGASNA REDUKCIJA 75/52 | 6 | 250,00 | 1.500,00 |
| 53. | VATROGASNO CRIJEVO 52, 15 m | 10 | 350,00 | 3.500,00 |
| 54. | VATROGASNA MLAZNICA ZA C CRIJEVO | 1 | 150,00 | 150,00 |
| 55. | VATROGASNI APARATI | 10 | 1.000,00 | 10.000,00 |
| 56. | HIDRANTSKI NASTAVAK DN 80 ULAZ 2C | 5 | 800,00 | 4.000,00 |
| 57. | SET ZNAKOVA ZA REGULACIJU PROMETA | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 58. | ORMARIĆI ZA PRVU POMOĆ | 3 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 59. | ALUMINIJSKE LJESTVE KLIZNE 3M | 2 | 350,00 | 700,00 |
| 60. | GRAĐEVINSKA KOLICA | 1 | 250,00 | 250,00 |
| 61. | RASTEZLJIVA REFLEKTIRAJUĆA RAMPA 70*100CM | 4 | 300,00 | 1.200,00 |
| 62. | ŠKRIPAC | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 63. | KOLUTOVI ZA SPAŠAVANJE | 4 | 500,00 | 2.000,00 |
| 64. | PRIJENOSNA LAMPA AKU | 2 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 65. | LEMILICA | 1 | 300,00 | 300,00 |
| 66. | LANČANA DIZALICA DO 5t | 1 | 800,00 | 800,00 |
| 67. | EL.BRUSILICA -MANJA, KUTNA | 6 | 700,00 | 4.200,00 |
| 68. | METAR (3M) | 6 | 40,00 | 240,00 |
| 69. | KRAMP | 11 | 200,00 | 2.200,00 |
| 70. | GRABLJE | 2 | 80,00 | 160,00 |
| 71. | LOPATA POBIRAČA | 31 | 80,00 | 2.480,00 |
| 72. | LOPATA ŠTIHAČA | 26 | 80,00 | 2.080,00 |
| 73. | LOPATA ZA SNIJEG | 19 | 100,00 | 1.900,00 |
| UKUPNO |  |  | 117.580,00 |

10.  PLAN ZAPOŠLJAVANJA ZA 2019. GODINU

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.  Zagreb zapošljava na dan 31.12.2018. godine 115 radnika.

U tijeku 2019. godine planira se popunjavanje slijedećih radnih mjesta, korištenjem postojećih kadrova ili zapošljavanjem novih radnika:

JEDINICA ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA

- Koordinator vodoopskrbe i odvodnje za područje Ivanić-Grada

| TEHNIČKI SEKTOR - planira se promijeniti ustroj UPOV-a- preraspodjelom poslova samostalni inženjer za razvoj i investicije – planira se povećati broj izvršitelja sa jedan na tri, dva preraspodjelom poslova i jedan, zapošljavanjem ing.građevine samostalni operater za smnjenje gubitaka – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme |  |
| --- | --- |

- geodeta – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

SEKTOR OPĆIH I PRAVNIH POSLOVA

- voditelj službe za imovinsko pravne poslove – 1  izvršitelj na neodređeno vrijeme

- referent za imovinsko pravne poslove- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

- administrativni referent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

U 2019.godini planira se provođenje programa Stručnog osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Tehničkom sektoru, Uredu uprave, Sektoru za financijske i računovodstvene poslove i Sektoru općih i pravnih poslova za ukupno 3 polaznika/ce visoke ili više stručne spreme i jednog polaznika srednje stručne spreme, na razdoblje od 12 mjeseci  u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje.

U tijeku 2019. godine moguća su zapošljavanja radnika na određeno vrijeme kao zamjena za duže odsutne radnike koji su na bolovanju  ili duže odsutni s posla iz nekog drugog zakonskog razloga te unutrašnje preraspodjele poslova i promjene radnih mjesta zbog napredovanja radnika.

Planirani broj izvršitelja po organizacijskim jedinicama do kraja 2019. godine

| Naziv organizacijske jedinice | Broj radnih mjesta | Predviđeni broj izvršitelja | Popunjeni broj izvršitelja | Planirani broj izvršitelja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ured uprave | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Jedinica za pripremu i provedbu projekata | 8 | 8 | 4 | 5 |
| Tehnički sektor | 13 | 20 | 15 | 18 |
| PJ Dugo Selo | 9 | 23 | 18 | 19 |
| PJ Ivanić Grad | 9 | 19 | 17 | 17 |
| PJ Vrbovec | 10 | 15 | 14 | 14 |
| PJ Zelina | 7 | 16 | 14 | 13 |
| Sektor za financisjke i računovodstvene poslove | 9 | 17 | 17 | 17 |
| Sektor općih i pravnih poslova | 9 | 14 | 9 | 12 |
| UKUPNO | 80 | 139 | 113 | 121 |

11.  	DONOŠENJE OPĆIH I POJEDINAČNIH AKATA

Donošenje općih i pojedinačnih akata na nivou Društva određeno je primjenom i zahtjevima zakonskih propisa u području djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje, financija i računovodstva, radnih odnosa, imovinsko-pravnih odnosa, provođenja ovršnih postupaka, javne nabave i drugih područja.

Planira se u prvom kvartalu 2018.godine izmjena i dopuna Pravilnika o radu radi usklađenja unutarnjeg ustroja i sistematizacije poslova s potrebama Društva.

U tijeku 2019. godine nastaviti će se s rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa u vezi s izvođenjem radova i investicijama planiranim u ovom Poslovnom planu, a prvenstveno vezano za projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije-Zagreb istok“.

- PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITAKA ZA 2019.g.

Plan računa dobiti i gubitka za 2019.g. izrađen je na temelju podataka ostvarenja prihoda i troškova u 2018. godini s dodatkom procjene vrijednosti aktivnosti koje nisu bile planirane u 2018.g. i na temelju Odluke o cijeni vodnih usluga koja je jedinstvena za cjelokupno distributivno područje a primjenjuje se od 1.1.2018. godine.

| Red.br. | OPIS | Plan 2018.g. | Plan 2019.g. | Indeks 19/18. | Index 18/17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prihodi od prodaje | 40.244.811,00 |  |  | 97,77 |
| 2. | Financijski prihodi | 300.000,00 |  |  | 52,81 |
| 3. | Ostali poslovni prihodi | 22.626.000,00 |  |  | 106,40 |
| I | Ukupni prihodi (1-3) | 63.151.811,00 |  |  | 100,26 |
| 4. | Troškovi sirovina i materijala | 4.107.580,00 |  |  | 70,09 |
| 5. | Troškovi prodane robe | 9.500.000,00 |  |  | 100,16 |
| 6. | Ostali vanjski troškovi usluga i ostali nematerijalni troškovi | 9.775.990,00 |  |  | 115,07 |
| II | Materijalni troškovi (4-6) | 23.383.570,00 |  |  | 98,08 |
| III | Troškovi osoblja | 15.850.000,00 |  |  | 101,24 |
| IV | Amortizacija | 21.600.000,00 |  |  | 102,11 |
| V | Vrijednosno usklađivanje kratk.imovine | 200.000,00 |  |  | 27,00 |
| VI | Financijski rashodi | 841.000,00 |  |  | 119,00 |
| VII | Ostali rashodi | 775.000,00 |  |  | 142,36 |
| VIII | Ukupni rashodi (II-VII) | 62.664.570,00 |  |  | 100,07 |
| IX | DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (prije oporezivanja) | 487.241,00 |  |  | 131,31 |

Za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. g. planirano je ukupno 63.151.811 kn prihoda i 62.664.570 kn rashoda . Temeljem planiranih prihoda i rashoda planiran je pozitivni poslovni rezultat odnosno dobit razdoblja u iznosu od 487.241 kn.

Plan prihoda sastoji se od:

- Prihod od prodaje vode: 25.964.730 kn.

- Prihod od fiksne naknade za potrošnju vode: 5.328.598 kn.

- Prihod od fiksne naknade za odvodnju: 885.806 kn.

- Prihod od fiksne naknade za pročišćavanje: 700.000 kn.

- Prihod od odvodnje: 3.016.778 kn.

- Prihod od usluga pročišćavanja otpadnih voda 1.923.899 kn.

- Prihod od priključaka: 1.700.000 kn.

- Prihod od naknade troškova Hrvatske vode: 705.000 kn.

- Prihod od kamata i ovrha: 350.000 kn.

- Ostali prihodi od prodaje: 961.000 kn

- Prihodi od državnih potpora: 21.000.000 kn.

- Prihodi od naknadno naplaćenih vrijednosno usklađenih potraživanja: 400.000 kn

- Ostali  prihodi: 235.000 kn.

Prihod od potrošnje vodnih usluga u planu za 2019.g. planiran je na osnovu ostvarenja pojedinih Poslovnih jedinica u 2018.g., temeljem nove Odluke o cijeni vodnih usluga istih koja je stupila na snagu s 1.1.2018. godine i ostvarenoj ukupnoj potrošnji izraženoj u m³ u 2018. godini.

Temeljem iskustva  prethodnih godina evidentno je da trend potrošnje vode stagnira na istoj razini ili je u blagom opadanju kao rezultat sve veće ekološke osvještenosti i racionalnije potrošnje korisnika usluga i upravo je to razlog  što je Društvo planiralo navedene prihode na razini 2018.g.

Prihod od odvodnje i usluga pročišćavanja otpadnih voda u 2019.g. previđa se u većem obujmu i to za 87% u odnosu na 2018.g. zbog puštanja u rad novoizgrađenih sustava odvodnje na području Općina Brckovljani i

Rugvica, te će se također korisnici usluga koristiti i uslugom pročišćavanja čije će se otpadne vode otpremati na UPOV Dugo Selo – Rugvica.

Prethodno navedeno odraziti će se i na povećanje prihoda o d priključaka na izgrađeni sustav odvodnje.

Prihod od naknade troškova Hrvatskim vodama  odnose se na prihode od fakturiranja manipulativnih troškova Hrvatskim vodama radi ubiranja naknada za korištenje i zaštitu voda u njihovo ime.

Prihodi od državnih potpora odnose se na prihode nastale sučeljavanjem troškova amortizacije obračunate na investicijama koje su građene sredstvima Hrvatskih voda, sredstvima EU, sredstvima naknade za razvoj i proračunskim uplatama jedinica lokalne samouprave. Isti su veći za 5% u odnosu na planirane za 2018. godinu iz razloga povećanja troškova amortizacije za sustave koji su krajem 2017. godine stavljeni u upotrebu.

Plan poslovnih rashoda temelji se na realizaciji za 2018.g. a uključuje sve aktivnosti potrebne za pružanje kvalitetne usluge, ispravno funkcioniranje sustava odvodnje i pročišćavanja te dopremanje zdrastveno ispravne vode za ljudsku potrošnju  do svih korisnika usluga koji su priključeni na sustav komunalne infrastrukture.

Isti se sastoje od:

- Nabavna vrijednost prodane robe: 9.500.000 kn.

- Utrošene sirovine i materijal: 2.231.580 kn.

- Potrošena energija: 1.876.000 kn.

- Troškovi usluga i ostali nematerijalni troškovi: 9.775.990 kn.

- Trošak amortizacije: 21.600.000 kn.

- Troškovi osoblja: 15.850.000 kn.

- Financijski rashodi: 841.000 kn.

- Vrijednosno usklađenje potraživanja: 200.000 kn.

- Ostali rashodi: 775.580 kn.

Nabavna vrijednost prodane robe odnosi se na vodu koja je kupljena od strane Vodoopskrbe i odvodnje Zagreb i Varkom, Varaždin u planu je na razini ostvarenja 2018.g, (ukupno 4.100.000 m³).

Troškovi sirovina i materijala i usluga kooperanata na izradi priključaka planirani su u skladu s prihodima od izgradnje, dok je u plan troškova sirovina i materijala uključen i plan zamjene vodomjera.

U naknade troškova osoblja uključene su neto plaće s pripadajućim porezima i doprinosima kao i otpremnine i sve ostale naknade koje se isplaćuju djaltnicima.

U nastavku je prikaz računa dobiti i gubitka za 2019. godinu prema vrstama troškova.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU PRIHODI R.br. Vrsta prihoda Plan za 2018. Plan za 2019. Indeks plan 2019/2018. 14 (5+7+9+11+13) 14 (5+7+9+11+13) 1. VODA OD GRAĐANA 13.651.875,00 2. VODA OD POSLOVNIH 12.312.855,00 3. NAKNADE ZA FIKSNI DIO-VODOOPSKRBA 5.328.598,00 4. KANALIZACIJA OD GRAĐANA 1.785.094,00 5. KANALIZACIJA OD POSLOVNIH 1.231.684,00 6. NAKNADA ZA FIKSNI DIO ODVODNJA 885.806,00 7. NAKNADA ZA FIKSNI DIO PROČIŠĆAVANJE 700.000,00 8. VODOVODNI I KANALIZACIJSKI PRIKLJUČCI 1.700.000,00 9. OSTALI PRIHODI - ISKLJUČENJE POTROŠAČA VODE 20.000,00 10. PRIHOD OD PRIMLJENIH PREDUJMOVA 50.000,00 11. PRIHOD OD OVRHA 50.000,00 12. PRIHOD OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA 50.000,00 13. PRIHOD HV 5% 705.000,00 14. KAMATE, RABATI 300.000,00 15. PRIMICI U NARAVI 10.000,00 16. PRIHODI OD USLUGA PROČIŠĆAVANJA 1.923.899,00 17. PRIHOD OD PRODAJE RASHODOVANIH OSN.SREDSTAVA 20.000,00 18. NAKNADNO NAPLAĆENA VRIJED. USKLAĐENA POTRAŽ. 400.000,00 19. PRIHOD OD NAJMA 222.000,00 20. OSTALI PRIHODI 805.000,00 21. PRIHODI OD POTPORA (IMOVINA FINAN. OD POTPORA) 21.000.000,00 UKUPNO: 63.151.811,00 RASHODI R.br. Vrsta rashoda/MATERIJALNI TROŠKOVI Plan za 2018. Plan za 2019. Indeks plan 2019/2018. 14 (5+7+9+11+13) 14 (5+7+9+11+13) 1. Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća 290.000,00 2. Uredski materijal ( POTROŠNI I OBRASCI) 176.000,00 3. Troškovi sitnog inventara, 117.580,00 4. Troškovi autoguma 50.000,00 5. Materijal za održavanje opreme i objekata 70.000,00 6. Trošak materijala za izgradnju vodovodne mreže 0,00 7. Trošak materijala za održavanje uređaja za kondicioniranje 60.000,00 8. Trošak materijala za izgradnju vodovodnih priključaka 250.000,00 9. Trošak laboratorija - pitke i otpadne vode 100.000,00 10. Trošak materijala za održavanje vodovodne mreže 500.000,00 11. Trošak materijala za promjenu vodomjernih setova 200.000,00 12. Trošak materijala za održavanje izvorišta i kaptaža 0,00 13. Trošak materijala za održavanje crpnih stanica 20.000,00 14. Trošak materijala za održavanje vodosprema 50.000,00 15. Trošak materijala za održavanje kanalizacijskih priključaka 16. Trošak materijala za održavanje vakumske stanice i kanala 3.000,00 17. Trošak materijala za održavanje kanalizacije 100.000,00 18. Potrošni materijal za čišćenje i održavanje 35.000,00 19. Materijal za održavanje vodovodnih priključaka 20.000,00 20. Potrošni rezervni dijelovi za popravak vl. opreme 40.000,00 21. Trošak materijala za održavanje hidrantske mreže 150.000,00 UKUPNO: 2.231.580,00 R.br. Vrsta rashoda/TROŠKOVI USLUGA I OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI Plan za 2018. Plan za 2019. Indeks plan 2019/2018. 14 (5+7+9+11+13) 14 (5+7+9+11+13) 1. Troškovi uzoraka radi ispitivanja kakvoće pitke vode 199.990,00 2. Troškovi analize otpadnih voda 196.000,00 3. Ispitivanje opreme i objekata 50.000,00 4. Troškovi usluga u fiksnoj mreži i Internet 83.000,00 5. Troškovi usluga u mobilnoj mreži (Ug. na 2 god 195.000 kn) 117.000,00 6. Usluga praćenja vozila i goriva, sonde 100.000,00 7. Poštanski troškovi 195.000,00 8. Usluga popravka i baždarenja vodomjera 450.000,00 9. Usluge kooperanata 400.000,00 10. Usluge trećih prema ugovoru (procjene vještaka i dr.) 50.000,00 11. Grafičke usluge tiska i uveza 30.000,00 12. Nabavljene usluge tekućeg održavanja 1.500.000,00 13. Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke 1.000.000,00 14. Usluge čišćenja i pranja 20.000,00 15. Usluge održavanja softvera i web stranica 155.000,00 16. Trošak registracije vozila (auto osiguranje i kasko osiguranje) 70.000,00 17. Najam printera 6.000,00 18. Najam poslovnog prostora 510.000,00 19. Troškovi najma vozila i opreme 80.000,00 20. Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl. 100.000,00 21. Konzultantske usluge (elaborati, studije i sl. nije vezano za EU) 300.000,00 22. Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća i sl. 60.000,00 23. Usluga održavanja računalne i programske opreme gisaqua 80.000,00 25. Deratizacija i dezinfekcijske usluge 35.000,00 26. 50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 50% PDV 40.000,00 27. 50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 50% PDV 40.000,00 28. Usluge prema ugovorima o dijelu(umirovljenici-očitači) 100.000,00 29. Troškovi osiguranja imovine i osoba 130.000,00 30. Premije osiguranja prometnih sredstava, osoba 112.000,00 31. Troškovi odvjetnika, bilježnika 700.000,00 32. Usluge geodeta 50.000,00 30. Troškovi HACCAP (dokumentacija+audit+certifikacija) 60.000,00 31. LEASING 50.000,00 32. ČIŠĆENJE KANALIZ. (intreventno) I KOMUNALNE USLUGE 200.000,00 33. Usluge zaštite na radu i održavanje okoliša 40.000,00 34. Troškovi fotokopiranja i naljepnica(oslikavanje vozila i objekata) 19.000,00 35. Odvoz smeća i fekalija ( UPOV) 20.000,00 36. Troškovi dostave 2.000,00 37. veterinarske, sanitarne i ostale komunalne usluge 20.000,00 38. troškovi zdrav. nadzora i kontrola usluga i robe 30.000,00 39. Usluga izrade elaborata 15.000,00 40. UPOV održavanje i sanacija 10.000,00 41. Prijevozne usluge u cestovnom prometu 5.000,00 42. Dimljačarske i ekološke usluge 1.000,00 44. Usluge snimanja i čišćenja odvodnje prema Pravilniku 2.000.000,00 45. Vulkanizerske usluge 20.000,00 46. Dehidracija mulja sa UPOV-a i deponiranje 300.000,00 47. Usluga čišćenja klima uređaja 15.000,00 48. Usluge baždarenja vatrogasnih aparata 10.000,00 UKUPNO: 9.775.990,00 R.br. Vrsta rashoda/TROŠKOVI ENERGENATA Plan za 2018. Plan za 2019. Indeks plan 2019/2018. 14 (5+7+9+11+13) 14 (5+7+9+11+13) 1. Voda za piće (režije) 5.000,00 2. Plin, toplinska energija, briketi, drva 71.000,00 3. Električna energija ( potrošnja + mrežarina) 1.400.000,00 4. Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje 400.000,00 UKUPNO: 1.876.000,00 R.br. Vrsta rashoda/TROŠKOVI KUPLJENE VODE Plan 2018. Plan za 2019. Indeks plan 2019/2018. 1 1 1. Trošak nabave prodane vode 9.500.000,00 UKUPNO: 9.500.000,00 R.br. Vrsta rashoda/TROŠKOVI OSOBLJA Plan za 2018. Plan za 2019. Indeks plan 2019/2018. 14 (5+7+9+11+13) 14 (5+7+9+11+13) 1. Otpremnine 500.000,00 2. Darovi djeci 50.000,00 3. Prigodne nagrade (božićnice, dar u naravi, uskrsnice)+ regres 350.000,00 4. Troškovi obrazovanja i izobrazbe 100.000,00 5. Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu 25.000,00 6. Troškovi sistematskih liječničkih pregleda zaposlenika 15.000,00 7. Putni troškovi radnika (prijevoz na posao i s posla) 840.000,00 8. Dnevnice za službena putovanja 50.000,00 9. Potpore zbog bolesti ili smrti članova obitelji djelatnika 30.000,00 10. naknade članovima nadzornog odbora 170.000,00 11. Naknada za upotrebu auta u posl. svrhe 70.000,00 12. Sistematski pregled djelatnika 150.000,00 13. Troškovi bruto plaće i doprinosi na plaću 13.500.000,00 UKUPNO: 15.850.000,00 R.br. Vrsta rashoda/AMORTIZACIJA Plan 2018. Plan za 2019. Indeks plan 2019/2018. 1 1 1. Amortizacija 21.600.000,00 UKUPNO: 21.600.000,00 R.br. Vrsta rashoda/FINANCISKI I OSTALI NESPOMENUTI RASHODI Plan 2018. Plan za 2019. Indeks plan 2019/2018. 1 14 (5+7+9+11+13) 1. Zatezne kamate (čl. 7. st. 1. t. 9. ZoPD-a) 250.000,00 2. KAMATE PO KREDITIMA 170.000,00 3. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KRAT. POTRAŽIVANJA 200.000,00 4. OTPIS IMOVINE IZVAN UPORABE 20.000,00 5. Izravni otpis nenapl. potraž. 250.000,00 6. Troškovi kazni, opomena 1.000,00 7. Naknadno utvrđeni troškovi iz predhodnih godina 150.000,00 UKUPNO: 1.041.000,00 R.br. Vrsta rashoda/OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI POSLOVANJA Plan 2018. Plan za 2019. Indeks plan 2019/2018. 1 14 (5+7+9+11+13) 1. Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl. 10.000,00 2. Troškovi ostalih vanjskih usluga (mjerenje QH linije, 25.000,00 3. Nagrade učenicima za praksu 20.000,00 4. Troškovi platnog prometa 220.000,00 5. Članarine komori (HGK ili HOK) i drugim udrugama 38.000,00 6. Porez na tvrtku odnosno naziv 7. Ostali porezi i pristojbe 100.000,00 8. Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.), vještačenja 200.000,00 9. Troškovi kazni za prekršaje i sl. 50.000,00 10. Darovanje za općekorisne namjene do 2% ukup. Prihoda 20.000,00 11. Naknada štete 20.000,00 12. Troškovi ukrasnog bilja 0,00 13. Komunalna naknada 50.000,00 14. HRT pretplata 15.000,00 15. Autorski honorar drugi dohodak 0,00 16. Naknada za opterećenost okoliša neopasnog otpada 3.000,00 17. Troškovi DI namijenjeni prodaji 0,00 18. Kotizacije, izvadak iz SR 4.000,00 UKUPNO: 775.000,00 UKUPNO PRIHODI: 63.151.811,00 UKUPNO RASHODI: 62.664.570,00 RAZLIKA PRIHODA I RASHODA: 487.241,00

- PLANIRANI NOVČANI TIJEK ZA 2019.G.

Novčani tijek predstavlja razliku između primitaka i izdataka novca i novčanih ekvivalenata u određenom razdoblju. Novčani primici su novac i novčani ekvivalenti koji pritječu u društvo (priljevi), a novčani izdaci predstavljaju isplate novca.

Plan novčanog tijeka za 2019. godinu izrađen je na osnovu primitaka i izdataka tijekom 2018.g. i financijskog plana za 2019.g.

Za 2019.g planirano je ukupno 81.600.000 kuna primitaka:

- Priljev od kupaca za potrošnju vode ukupno  69.400.000 kn.

- Priljev od ostalih usluga (priključci, ovrhe, kamate, subvencije i sl.) ukupno 12.200.000 kn.

Napominjemo da su u priljev sredstava za potrošnju vode uključene sve naknade koje su sastavni dio cijene vodnih usluga i to, naknada za korištenje voda, naknada za zaštitu voda, naknada za razvoj i porez na dodanu vrijednost koje društvo prikuplja u tuđe ime i transferira nakn primitka, te fiksni dio osnovne cijene vode.

Ukupni izdaci u 2019. planirani su u iznosu od 80.000.000  kn, a odnose se na transferirana sredstva prikupljena u tuđe ime, plaće te plaćanja naknada i obveza prema dobavljačima. U plan su stavljene sve obveze koje se mogu predvidjeti i planirati u odnosu na financijski plan, odnosno plan računa dobiti i gubitka za 2019.

Najznačajniji planirani izdaci su:

- Vodoopskrba i odvodnja ukupno  10.800.000 kn.

- Naknada za korištenje voda i naknada za zaštitu voda koje se transferiraju na račune Hrvatskih voda ukupno su planirani u iznosu  14.800.000 kuna.

- Naknade za razvoj za cjelokupno područje ukupno su planirane u iznosu od  9.800.000 kuna.

- Troškovi osoblja su planirani u iznosu od 15.850.000 kuna u što su uključene plaće zaposlenih, troškovi prijevoza na posao i s posla, dnevnice, naknada za upotrebu automobila u privatne svrhe, prigodne nagrade, darovi djeci, otpremnine, troškovi obrazovanja zaposlenih, nknade članovima nadzornog odbora i dr.

- Svi ostali dobavljači planirani su u skladu s financijskim planom i ukupno iznose  28.750.000 kuna

Planirana je razlika između ukupnih primitaka (81.600.000,00 kn) i ukupnih izdataka (80.000.000kn) u iznosu od 1.600.000,00 kuna.

- ZAKLJUČAK

Cilj poslovanja Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. je učinkovito upravljanje vodnim uslugama uz praćenje i primjenu tehničkih dostignuća i uspješna provedba projekata, te uspostaviti sustav koji će biti tehnički, tehnološki i ekonomski održiv, spreman na povećani opseg poslovanja i postizanje razine kvalitete vodnih usluga koje proizlaze iz europskih vodnih direktiva.

U 2019. godini Društvo planira slijedeće:

- Unaprijediti sustav isporuke vode pridržavajući se HACCP studije, Plana održavanja vodovodne i kanalizacijske infrastrukture s ciljem povećanja sigurnosti opskrbe pitkom vodom

- Razvoj vodno-komunalne infrastukture i povećanje stupnja priključenosti na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje uz jedinstvenu cijenu vodnih usluga, koja je na temelju Odluke o cijeni vodnih usluga stupila na snagu sa 01.01.2018. godine.

- Uvođenje sustava smanjenja gubitaka u vodoopskrbnoj mreži, s ciljem smanjenja troškova i uspostavu stabilnijeg financijskog sustava i povećanja prihoda.

- Na temelju plana ulaganja u dugotrajnu imovinu, omogućiti nesmetano obavljanje registrirane djelatnosti, sa ciljem pružanja bolje i kvalitetnije usluge svakom pojedinom korisniku.

Tomislav Masten, dipl.polit.,

direktor